ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2014 № 123

О внесении изменений в  муниципальную программу

городского округа Рошаль «Благоустройство городского округа Рошаль

на период 2012-2014 годов»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Рошаль от 08.07.2013 №434 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль», с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.02.2014 №61

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Рошаль «Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов», утвержденную постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.10.2011 №446 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 02.05.2012 №245, от 30.08.2012 №513, от 10.10.2012 №589, от 17.05.2013 №280, от 25.06.2013 №391, от 16.07.2013 №474, от 14.10.2013 № 632, от 14.10.2013 №640)  (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:

позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  | 96774 | 26397 | 21869 | 48508 |
| Средства местного бюджета | 75971 | 21460 | 16003 | 38508 |
| Средства бюджета Московской области | 20803 | 4937 | 5866 | 10000 |

».

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль «Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль «Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Никитцев А.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».

3. Отделу городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль (Филиппова Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Беляева А.Н.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа    					А.В.Артюхин

Проект представлен:

начальник отдела городского хозяйства

Администрация городского округа Рошаль                                            Т.А.Филиппова

Проект согласован:

заместитель Главы Администрации

городского округа Рошаль                                                                        А.Н.Беляев

начальник правового отдела Администрации

городского округа Рошаль                                                                        И.С.Куприянова

начальник Финансового управления

Администрации городского округа                                                         Л.А.Грязова

начальник отдела экономики

Администрации городского округа Рошаль				 Т.В.Санакина

Исполнитель:

начальник отдела городского хозяйства

Администрация городского округа Рошаль                                            Т.А.Филиппова

Разослано:

1 - в дело,

1- в отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль,

## 1 - в отдел экономики  Администрации городского округа Рошаль

1- в Финансовое управление Администрации городского округа Рошаль

1 – редакция газеты «Рошальский вестник»

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 11.03.2014 №123

«Приложение №1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.10.2011 № 446 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 11.03.2014 №123)

Планируемые  результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль

«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  | бюджет городского округа Рошаль | другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по улицам Химиков, Советская, Свердлова, Спортивная, Первомайская, Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Мира | 12 000 | 10 803 | Ремонт внутриквартальных дорог |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 3,5 ул.Мира; №№ 17,19 по ул.Свердлова; № 3 ул.Спортивная; №№5,6,8 по ул.1-я Первомайская; №4 ул.Мира; от д.7 до д.19 ул.Мира; от д.44/1 до д.60 ул.Октябрьской революции; №№15,17,19,21/2,35 ул.Октябрьской революции; №№1, 1 «а»,3,5 ул.Фридриха Энгельса; №№8,10 ул.Свердлова; №33 ул.Советская | Тыс.м² | 19,798 | 4,466 | 6,175 | 10,406 |
|  |  |  |  | Демонтаж ветхих сооружений в районе ул. Октябрьской революции, ул.Фридриха Энгельса, ул. Свердлова | м3 | 15 000 |  |  | 15 000 |
|  |  |  |  | Обустройство детских игровых комплексов во дворах жилых домов по ул. Советская, Фридриха Энгельса, Октябрьской революции | комп. | Отсутст. |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по улицам Химиков, Советская, Свердлова, Спортивная, Первомайская, Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Мира | м2 | отсутст. |  | 2394 | 1800 |
|  |  |  |  | Устройство пешеходных дорожек во дворах жилых домов по ул. Химиков, Советская, Свердлова, Спортивная, Первомайская, Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Мира | м2 | отсутст. |  |  | 300 |
|  |  |  |  | Устройство спортивных площадок во дворах жилых домов по ул. Первомайская, Фридриха Энгельса, Советская, Октябрьской революции | комп. | Отсутст. |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Установка малых архитектурных форм | комп. | Отсутст. |  |  | 3 |
| 2. | Благоустройство парка ДК им.А.А.Косякова в г.Рошаль | 11 100 | 10 000 | Устройство ограждения городского парка | п.м | отсутст. |  |  | 140 |
|  |  |  |  | Планировка территории и устройство газонов | Кв.м. | Отсутств. |  | 400 | 11000 |
|  |  |  |  | Установка малых архитектурных форм | шт | Отсутств. |  | 2 | 75 |
|  |  |  |  | Устройство детского игрового комплекса | К-т | Отсутств. |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Устройство плитных тротуаров | м2 |  |  |  | 9500 |
|  |  |  |  | Асфальтирование | м2 |  |  |  | 370 |
|  |  |  |  | Подготовительные работы (валка, корчевка деревьев) | шт |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  | Демонтаж ветхих сооружений | м3 |  |  |  | 9,3 |
|  |  |  |  | Проектные работы | К-т | Отсутств. |  | 1 |  |
| 3. | Озеленение городских и дворовых территорий | 9 530 |  | Валка сухостойных деревьев | шт. | 257 | 21 | 86 | 150 |
|  |  |  |  | Уход за живой изгородью | погон.м | 5 261,3 | 5 261,3 | 5102 | 5 102 |
|  |  |  |  | Выкашивание травы | м2 | 147 947 | 63 559 | 98 133 | 147 947 |
|  |  |  |  | Формирование кроны деревьев | шт. | 407 |  |  | 407 |
| 4. | Приведение уличного освещения в надлежащее состояние | 16545 |  | Восстановление уличного освещения во дворах жилых домов №№ 43,45,47,49,51 по ул.Советская, №№ 1,3 по улице 1-я Первомайская, №№ 1,1а Фридриха Энгельса, №8 ул.Октябрьской революции | % | отсут. |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Ремонт уличного освещения по ул. Урицкого, ул.Косякова | % | 20 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Содержание и эксплуатация объектов уличного освещения | Кол-во ТП | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  |  |  |  | Освещение улиц городского округа | Кол-во светильн. | 1 260 | 1 260 | 1260 | 1 260 |
| 5. | Содержание городских территорий | 11975 |  | Содержание городских территорий | м2 | 15 176 | 15 176 | 73 458 | 147947 |
|  |  |  |  | Содержание и ремонт метал. Мостиков | шт. | 5 |  |  | 5 |
| 6. | Содержание мест погребения | 2386 |  | Санитарная очистка территории кладбища | га | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | Механизированная уборка снега | м2 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
|  |  |  |  | Расчистка дорожек | м2 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 7. | Содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства | 11095 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | тыс. м2 | 399,6 | 399,6 |  |  |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с переходным типом покрытия | тыс. м2 | 20,9 | 20,9 |  |  |
|  |  |  |  | Тротуары и пешеходные дорожки | тыс. м2 | 30,8 | 30,8 |  |  |
|  |  |  |  | Мосты | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  | Содержание ливнёвой канализации | тыс. пог. М | 0,67 | 0,67 |  |  |
| 8. | Благоустройство пешеходной дорожки (через поле) от автодороги по ул.Спортивная до пешеходного мостика через реку Воймега |  |  | Пешеходная дорожка | м2 |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт объектов благоустройства (ремонт металлических ограждений по ул.Советская) | 190 |  | Ремонт металлических ограждений по ул.Советская | 1 тн конструкций | Отсутств. | 0,748 |  | 1,0 |
| 10. | Ремонт асфальтобетонного покрытия территории детской поликлиники МБУЗ «РГБ» | 1150 |  | Асфальтирование территории детской поликлиники МБУЗ «РГБ» | Кв.м. | Отсутств. |  | 810 |  |

».

Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 11.03.2014 №123

«Приложение №2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.10.2011 № 446 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 11.03.2014 №123)

Представление обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль

«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)* | Источник финансирования** | Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по улицам Химиков, Советская, Свердлова, Спортивная, Первомайская, Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Мира | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет. Постановление Правительства Московской области от 08.06.2011 № 531/21 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» | Всего,- 22803 тыс.рублей в том числе: 2012 год – 5197 тыс.рублей 2013 год – 8569 тыс.рублей 2014 год – 9037 тыс.рублей |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |
| Благоустройство парка ДК им.А.А.Косякова в г.Рошаль | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 №654/33 «Об утверждении Государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» | Всего,- 11 100 тыс.рублей в том числе: 2013 год – 1100 тыс.рублей 2014 год – 10 000 тыс.рублей |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего,- 10 000 тыс.рублей в том числе: 2014 год – 10 000 тыс.рублей |  |
| Содержание зелёного хозяйства | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего,- 9530 тыс.рублей в том числе: 2012 год – 1165 тыс.рублей 2013 год – 2100 тыс.рублей 2014 год – 6265 тыс.рублей |  |
| Содержание и эксплуатация объектов уличного освещения | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего,- 16545 тыс.рублей в том числе: 2012 год – 5500 тыс.рублей 2013 год – 5400 тыс.рублей 2014 год – 5645 тыс.рублей |  |
| Содержание городских территорий | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании калькуляции | Всего,- 11975 тыс.рублей в том числе: 2012 год –2600 тыс.рублей 2013 год – 2750 тыс.рублей 2014 год – 6625 тыс.рублей |  |
| Содержание и ремонт мест погребения | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании калькуляции | Всего,- 2386 тыс.рублей в том числе: 2012 год – 750 тыс.рублей 2013 год – 800 тыс.рублей 2014 год – 836 тыс.рублей |  |
| Содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего,- 11095 тыс.рублей в том числе: 2012 год – 11095 тыс.рублей |  |
| Благоустройство пешеходной дорожки (через поле) от автодороги по ул. Спортивная до пешеходного мостика через реку Воймега | Средства местного бюджета |  |  |  |
| Ремонт объектов благоустройства (ремонт металлических ограждений по ул.Советская) | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего,- 190 тыс.рублей в том числе: 2012 год – 90 тыс.рублей 2014 год – 100 тыс.рублей |  |
| Асфальтирование территории детской поликлиники МБУЗ «РГБ» | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего,- 1150 тыс.рублей в том числе: 2013 год – 1150 тыс.рублей |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

** - местный бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.

*** - указывается формула, по которой произведён расчёт объёма финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчёте; при описании расчётов указываются все показатели, заложенные в расчёт (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учётом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

**** - указывается общий объём финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчётов ».

Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 11.03.2014 №123

«Приложение №3 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.10.2011 № 446 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 11.03.2014 №123)

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль

«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012 – 2014 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по улицам Химиков, Советская, Свердлова, Спортивная, Первомайская, Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Мира | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2012-2014 | 12000 | 260 | 2703 | 9037 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10803 | 4937 | 5866 |  |  |
| 2. | Благоустройство парка ДК им.А.А.Косякова в г.Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013-2014 | 11 100 |  | 1 100 | 10 000 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |
| 2.1. | Корректировка проектной документации на благоустройство парка ДК им.А.А.Косякова в г.Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013 | 100 |  | 100 |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль |
| 2.2. | Благоустройство парка ДК им.А.А.Косякова в г.Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013-2014 | 11 000 |  | 1000 | 10 000 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль, МБУ культуры городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А.Косякова» |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |
| 3. | Содержание зелёного хозяйства | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2012-2014 | 9530 | 1165 | 2100 | 6265 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание и эксплуатация объектов уличного освещения | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2012-2014 | 16545 | 5500 | 5400 | 5645 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание городских территорий | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2012-2014 | 11975 | 2600 | 2750 | 6625 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Содержание и ремонт мест погребения | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2012-2014 | 2386 | 750 | 800 | 836 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2012-2014 | 11095 | 11095 |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство пешеходной дорожки (через поле) от автодороги по ул. Спортивная до пешеходного мостика через реку Воймега |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт объектов благоустройства (ремонт металлических ограждений по ул.Советская) | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2012, 2014 | 190 | 90 |  | 100 |  |
| 10. | Асфальтирование территории детской поликлиники МБУЗ «РГБ» | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013 | 1150 |  | 1150 |  | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
|  | Итого по Программе, в т.ч. |  |  | 96774 | 26397 | 21869 | 48508 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2012-2014 | 75971 | 21460 | 16003 | 38508 |  |
|  | Другие источники: | Средства бюджета Московской области |  | 20803 | 4937 | 5866 | 10000 |  |

».