от 18.03.2014 №130

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль

на период 2013-2015 годов»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Рошаль от 08.07.2013 №434 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль», (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.02.2014 №61)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов», утвержденную постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №620 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 17.05.2013 №279, от 16.07.2013 №471, от 14.10.2013 №633, от 14.10.2013 №641) (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1.в паспорте муниципальной программы:

Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | 114960,0 | 16 110,0 | 60 850,0 | 38 000,0 |
| Средства местного бюджета | 75 400,0 | 16 050,0 | 21 350,0 | 38 000,0 |
| Другие источники | 39 560,0 | 60,0 | 39 500,0 |  |

».

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Никитцев А.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».

3. Отделу городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль (Филиппова Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Беляева А.Н.

Первый заместитель Главы

Администрации  городского округа                                          		         А.В.Артюхин

Проект представлен:

начальник отдела городского хозяйства

Администрации городского округа Рошаль				 Т.А.Филиппова

Проект согласован:

заместитель Главы

Администрации городского округа Рошаль 			  	 А.Н.Беляев

начальник правового отдела

Администрации городского округа Рошаль				  И.С.Куприянова

начальник отдела экономики

Администрации городского округа Рошаль				  Т.В.Санакина

начальник Финансового управления

Администрации городского округа Рошаль				Л.А.Грязова

Исполнитель:

начальник отдела городского хозяйства

Администрации городского округа Рошаль				 Т.А.Филиппова

Разослано:

1– в дело,

## 1 - отдел городского хозяйства  Администрации городского округа Рошаль

1- редакция газеты «Рошальский вестник»

## 1 - отдел экономики  Администрации городского округа Рошаль

1- Финансовое управление Администрации городского округа Рошаль

Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №130 «Приложение №1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №620 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №130)

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль

«Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  | бюджет городского округа Рошаль | другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оформление исходно-разрешительной документации I этапа | 50,0 |  | Получение технических условий на газоснабжение жилых домов в ГУП МО «Мособлгаз» с оформлением заявки и пакета документов; разработка расчётной схемы газоснабжения жилых домов и согласование с ГУП МО «Мособлгаз»; получение кадастрового плана земельного участка под газопровод; выполнение землеотвода под строительство газопровода | Комплект документов | отсутст. | 1 |  |  |
| 2. | Выполнение проектно-сметной документации I этапа, согласование проекта | 2500,0 |  | Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий территории; разработка проекта газоснабжения жилых домов; согласование проекта с ГУП МО «Мособлгаз»; выполнение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительной экспертизы; регистрация проектно-сметной документации в ГУП МО «Мособлгаз» | комплект | отсутст. | 1 |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные, монтаж газового оборудования и пуско-наладочные работы I этапа | 24 500,0 | 9 500,0 | Газификация левобережной части города (ул. Урицкого, ул. Советская, ул. Свердлова) с переводом на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда Опрессовка давлением газопровода; контроль герметичности соединений и стыков; передача объекта эксплуатирующей организации. | км | отсутст. | 0,8 | 0,8 |  |
| 4. | Перевод на индивидуальное поквартирное газовое отопление жилых домов | 3 000,0 | 30 000,0 |  | квартиры | отсутств. |  |  |  |
| 5. | Создание некоммерческого партнёрства |  | 60,0 | Подготовка комплекта учредительных документов; оплата государственных пошлин; регистрация некоммерческого партнерства; постановка на налоговый учёт и получение свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; получение информационного письма Росстата о присвоении кодов; изготовление печати; подготовка документов для открытия расчётного счёта в банке; уведомление налогового органа об открытии расчётного счёта в банке | Ед. | отсутст. | 1 |  |  |
| 6. | Разработка ПСД на газоснабжение 580 жилых домов по адресу: Московская область, г.Рошаль, ул.Калинина, Комарова, Новая, Победы, Зеленая, Садовая, 40 лет Октября, Заводская, 3-й Пятилетки, Парижской Коммуны, Песчаная, Дружбы, К. Либкнехта | 5 350,0 |  | Разработка проекта газоснабжения жилых домов; согласование проекта с ГУП МО «Мособлгаз»; выполнение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительной экспертизы; регистрация проектно-сметной документации в ГУП МО «Мособлгаз» | Ед. | отсутст. |  | 1 |  |
| 7. | Разработка ПСД на поквартирное газовое отопление жилых домов городского округа Рошаль | 4000,0 |  | Разработка ПСД на поквартирное газовое отопление жилых домов городского округа Рошаль | Ед. | отсутств. |  | 1 |  |
| 8. | Газоснабжение 580 жилых домов по адресу: Московская область, г.Рошаль, ул.Калинина, Комарова, Новая, Победы, Зеленая, Садовая, 40 лет Октября, Заводская, 3-й Пятилетки, Парижской Коммуны, Песчаная, Дружбы, К. Либкнехта | 36 000 |  | Газификация малоэтажной части застройки жилых домов (ул.Калинина, Комарова, Новая, Победы, Зеленая, Садовая, 40 лет Октября, Заводская, 3-й Пятилетки, Парижской Коммуны, Песчаная, Дружбы, К. Либкнехта) | км | отсутст. |  | 2 | 2 |

».

Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №130 «Приложение №2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №620 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №130)

Представление обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль

«Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| Наименование мероприятия муниципальной программы* | Источник финансирования** | Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектно-изыскательские работы I этапа | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего, – 2550 тыс. рублей в том числе: 2013 год –2550 тыс. рублей |  |
|  | Средства предприятия |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы I этапа | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего, – 67000 тыс. рублей в том числе: 2013 год – 13500 тыс. рублей 2014 год – 53500 тыс. рублей |  |
|  | Средства предприятия |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |
| Создание некоммерческого партнерства | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего, – 60 тыс. рублей в том числе: 2013 год – 60 тыс. рублей |  |
|  | Средства предприятия |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы II этапа | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего, – 9350 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 7350 тыс. рублей; 2015 год – 2000 тыс.рублей |  |
|  | Средства предприятия |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы II этапа | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего, – 36 000 тыс. рублей в том числе: 2015 год – 36 000 тыс.рублей |  |
|  | Средства предприятия |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы.

** - местный бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.

*** - указывается методика или формула, по которой произведён расчёт объёма финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчёте; при описании расчётов указываются все показатели, заложенные в расчёт (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учётом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

**** - указывается общий объём финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчётов).

».

Приложение 3 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №130 «Приложение №3 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №620 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №130)

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль

«Газификация  городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Проектно-изыскательские работы I этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление исходно-разрешительной документации I этапа | Средства местного бюджета | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль, отдел имущественных отношений Администрации городского округа Рошаль |
| 1.2. | Выполнение проектно-сметной документации I этапа, согласование проекта | Средства местного бюджета | 2013 | 2500,0 | 2500,0 |  |  | Проектные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  | Итого по разделу 1, в том числе: |  |  | 2550,0 | 2550,0 |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 2550,0 | 2550,0 |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы I этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительно-монтажные работы, монтаж газового оборудования и пуско-наладочные работы 1 этапа | Средства местного бюджета | 2013-2014 | 24 500,0 | 13500,0 | 11 000,0 |  | Строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  |  | Другие источники |  | 9500,0 |  | 9500,0 |  |  |
| 2.2. | Перевод на индивидуальное поквартирное газовое отопление жилых домов | Средства местного бюджета | 2014 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |
|  |  | Другие источники |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 67 000,0 | 13 500,0 | 53 500,0 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 27 500,0 | 13 500,0 | 14 000,0 |  |  |
|  |  | Другие источники |  | 39 500,0 |  | 39 500,0 |  |  |
| Раздел 3. Создание некоммерческого партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание некоммерческого партнерства | Другие источники | 2013 | 60,0 | 60,0 |  |  | Граждане и юридические лица |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| Раздел 4. Проектно-изыскательские работы II этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка ПСД на газоснабжение 580 жилых домов по адресу: Московская область, г.Рошаль, ул.Калинина, Комарова, Новая, Победы, Зеленая, Садовая, 40 лет Октября, Заводская, 3-й Пятилетки, Парижской Коммуны, Песчаная, Дружбы, К. Либкнехта | Средства местного бюджета | 2014 | 5 350,0 |  | 5 350,0 |  | Проектные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 4.2. | Разработка ПСД на поквартирное газовое отопление жилых домов городского округа Рошаль | Средства местного бюджета | 2014-2015 | 4 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 | Проектные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  | Итого по разделу 4, в том числе: |  |  | 9 350,0 |  | 7 350,0 | 2 000,0 |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 9 350,0 |  | 7 350,0 | 2 000,0 |  |
| Раздел 5. Строительно-монтажные работы II этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Газоснабжение 580 жилых домов по адресу: Московская область, г.Рошаль, ул.Калинина, Комарова, Новая, Победы, Зеленая, Садовая, 40 лет Октября, Заводская, 3-й Пятилетки, Парижской Коммуны, Песчаная, Дружбы, К. Либкнехта | Средства местного бюджета | 2015 | 36 000 |  |  | 36 000,0 |  |
|  | Итого по разделу 5, в том числе: |  |  | 36 000,0 |  |  | 36 000,0 |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 36 000,0 |  |  | 36 000,0 |  |
|  | Итого по Программе, в том числе: |  |  | 114960,0 | 16 110,0 | 60 850,0 | 38 000,0 |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 75 400,0 | 16 050,0 | 21 350,0 | 38 000,0 |  |
|  |  | Другие источники |  | 39 560,0 | 60,0 | 39 500,0 |  |  |

».