от 18.03.2014 №131

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Рошаль «Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Рошаль от 08.07.2013 №434 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль», (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.02.2014 №61)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Рошаль «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов», утвержденную постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №618 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Рошаль от 11.06.2013 №363, 14.10.2013 №639) (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:

1.1.1. позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | 1 616918,80 | 38206,75 | 177 218,25 | 236057,30 |
| Средства местного бюджета | 415 985,80 | 10030,00 | 53 355,00 | 61241,80 |
| Средства бюджета Московской области | 1 200933,00 | 28176,75 | 123 863,25 | 174815,50 |

».

1.1.2. в пункте 3 позиции «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» слова «Строительство около 60000 кв. м. жилья в период 2013-2020 годов» заменить словами «Приобретение жилых помещений в малоэтажных и многоэтажных жилых домах для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах».

1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №3 к муниципальной программе «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №4 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов»  изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Никитцев А.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».

3. Отделу городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль (Филиппова Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Беляева А.Н.

Первый заместитель Главы

Администрации  городского округа                                          		А.В.Артюхин

Проект представлен:

начальник отдела городского хозяйства

Администрации городского округа Рошаль				 Т.А.Филиппова

Проект согласован:

заместитель Главы

Администрации городского округа Рошаль 			 	 А.Н.Беляев

начальник правового отдела

Администрации городского округа Рошаль				  И.С.Куприянова

начальник отдела экономики

Администрации городского округа Рошаль				  Т.В.Санакина

начальник Финансового управления

Администрации городского округа Рошаль				Л.А.Грязова

Исполнитель:

начальник отдела городского хозяйства

Администрации городского округа Рошаль				 Т.А.Филиппова

Разослано:

1– в дело,

## 1 - отдел городского хозяйства  Администрации городского округа Рошаль

1- редакция газеты «Рошальский вестник»

## 1 - отдел экономики  Администрации городского округа Рошаль

1- Финансовое управление Администрации городского округа Рошаль

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 18.03. 2014 №131 «Приложение №2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №618 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 № 131)

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
|  |  | бюджет городского округа Рошаль | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | 33000,0 |  | положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации | ед. | отсутст. | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2. | Демонтаж домов, подлежащих сносу | 46475,4 |  | Количество снесённого ветхого фонда | кв.м. | отсутст | 1877,9 | 3237,3 | 6144,2 | 46324,5 |
| 3. 4 | Поэтапное переселение граждан и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания |  |  | Количество семей, переселённых из ветхого фонда | семей | отсутст. | 50 | 89 | 162 | 1136 |
|  |  |  |  | Количество человек, переселённых из ветхого фонда | чел. | отсутст. | 92 | 178 | 312 | 2254 |
| 4. | Приобретение жилых помещений в малоэтажных и многоэтажных жилых домах для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах | 327 240,40 | 1200933,0 | Ввод жилья в эксплуатацию | кв.м. | отсутст. | 0 | 5 670 | 6 552 | 47334 |
| 5. | Ремонт свободных жилых помещений, подлежащих к заселению | 8970,0 |  | Количество отремонтированных свободных жилых помещений, подлежащих к заселению | кв.м. | отсутст. | 400 | 400 | 400 |  |
| 6. | Инженерное обследование строительных конструкций многоквартирного жилого дома | 300,0 |  | Отчет по обследованию | дом | отсутст. | 1 | 9 |  |  |

».

Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №131 «Приложение №3к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №618 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №131)

Представление обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| Наименование мероприятия муниципальной программы* | Источник финансирования** | Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подготовительные мероприятия и создание условий для переселения граждан | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего – 9270,0 тыс. рублей в том числе: 2013 год –3 030,00 тыс. рублей; 2014 год –3270,00 тыс. рублей; 2015 год – 2970,0 тыс. рублей |  |
| Проектно-изыскательские работы | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего –33000,0 тыс. рублей в том числе: 2015 год – 5500,00 тыс. рублей; 2016-2020 годы – 27500,00 тыс.рублей |  |
| Развитие территорий путем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет | Всего –46475,4 тыс. рублей в том числе: 2014 год –4068,0 тыс. рублей; 2015 год – 7067,90 тыс. рублей; 2016-2010годы – 35339,50 тыс. рублей |  |
| Приобретение жилых помещений в малоэтажных и многоэтажных жилых домах для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах | Средства местного бюджета | Расчет произведен на основании локальных смет, Постановление Правительства Московской области от 09.04.2013 №230/13 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы» | Всего –1 528 173,4 тыс. рублей в том числе: 2013 год – 35176,75 тыс. рублей; 2014 год – 169 880,25 тыс. рублей; 2015 год – 220519,40 тыс. рублей; 2016 год – 1102597,00 тыс.рублей |  |
|  | Средства федерального и областного бюджетов |  |  |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы.

** - местный бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.

*** - указывается методика или формула, по которой произведён расчёт объёма финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчёте; при описании расчётов указываются все показатели, заложенные в расчёт (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учётом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

**** - указывается общий объём финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчётов).

».

Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №131 «Приложение №4 к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №618 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №131)

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Раздел 1. Подготовительные мероприятия и создание условий для переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование реестра ветхих и аварийных жилых домов с указанием проживающих лиц и количества семей, владельцев (собственников), вида собственности, информации о том, состоит ли на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий семья, даты постановки на учёт |  | 2013 |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль, отдел жилищного фонда и начисления жилищных субсидий Администрации городского округа Рошаль, отдел имущественных отношений Администрации городского округа Рошаль |
| 1.2. | Разработка схем и механизмов привлечения внебюджетных ресурсов; привлечение бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы |  | 2013 |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль, отдел жилищного фонда и начисления жилищных субсидий Администрации городского округа Рошаль, отдел имущественных отношений Администрации городского округа Рошаль |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана реализации земельных участков, подлежащих высвобождению после ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда |  | 2013 |  |  |  |  |  | Отдел имущественных отношений Администрации городского округа Рошаль |
| 1.4. | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов, для новой застройки |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  | Отдел имущественных отношений Администрации городского округа Рошаль |
| 1.5. | Размещение муниципального заказа на строительство (ремонт) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |  | 2013-2020 |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль |
| 1.6. | Ремонт свободных жилых помещений, подлежащих к заселению | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013- 2015 | 8970,00 | 3000,00 | 3000,00 | 2970,00 |  | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль, отдел жилищного фонда и начисления жилищных субсидий Администрации городского округа Рошаль |
| 1.7. | Инженерное обследование строительных конструкций многоквартирного жилого дома | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013 | 30,0 | 30,0 | 270,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1, в том числе: |  |  | 9270,00 | 3030,00 | 3270,00 | 2970,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | 9270,00 | 3030,00 | 3270,00 | 2970,00 |  |  |
| Раздел 2. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство жилья для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013- 2020 | 30000,00 |  |  | 5000,00 | 25000,00 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль, проектные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 2.2. | Проведение экспертизы проектов на строительство жилья для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013-2015 | 3000,00 |  |  | 500,00 | 2 500,00 | Проектные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  | Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 33000,00 |  |  | 5500,00 | 27500,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | 33000,00 |  |  | 5500,00 | 27500,00 |  |
| Раздел 3. Развитие территорий путём ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Демонтаж домов, подлежащих сносу, освобождение земельных участков для последующего использования | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013-2020 | 46475,40 |  | 4068,00 | 7067,90 | 35339,50 | Строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  |  | 46475,40 |  | 4068,00 | 7067,90 | 35339,50 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | 46475,40 |  | 4068,00 | 7067,90 | 35339,50 |  |
| Раздел 4. Приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение жилых помещений в малоэтажных и многоэтажных жилых домах для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013-2020 | 327 240,40 | 7000,0 | 46 017,0 | 45703,90 | 228519,50 | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль |
|  |  | Средства федерального и областного бюджетов | 2013-2020 | 1 200933,00 | 28176,75 | 123 863,25 | 174815,50 | 874077,50 |  |
|  | Итого по разделу 4, в том числе: |  |  | 1 528173,4 | 35176,75 | 169 880,25 | 220519,40 | 1102597,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | 327 240,40 | 7000,0 | 46 017,0 | 45703,90 | 228519,50 |  |
|  |  | Средства федерального и областного бюджетов |  | 1 200933,00 | 28176,75 | 123 863,25 | 174815,50 | 874077,50 |  |
|  | Итого по Программе, в т.ч. |  |  | 1 616918,80 | 38206,75 | 177 218,25 | 236057,30 | 1165436,50 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2013 2020 | 415 985,80 | 10030,00 | 53 355,00 | 61241,80 | 291359,00 |  |
|  |  | Средства федерального и областного бюджетов |  | 1 200933,00 | 28176,75 | 123 863,25 | 174815,50 | 874077,50 |  |

».