от 14.10.2013 № 641

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль

на период 2013-2015 годов»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Рошаль от 08.07.2013 №434 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов», утвержденную постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №620 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 17.05.2013 №279, от 16.07.2013 №471, от 14.10.2013 №633) (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что изменения, изложенные в пункте 1 настоящего постановления, применяются к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014.

3. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Камордина Е.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».

4. Отделу городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль (Филиппова Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Никитцева А.С.

Глава городского округа                                          		           И.Л. Юдинцев

Проект представлен:

начальник отдела городского хозяйства

Администрации городского округа Рошаль				 Т.А.Филиппова

Проект согласован:

заместитель Главы

Администрации городского округа Рошаль 			  	 А.С.Никитцев

начальник правового отдела

Администрации городского округа Рошаль				  И.С.Куприянова

начальник отдела экономики

Администрации городского округа Рошаль				  Т.В.Санакина

начальник Финансового управления

Администрации городского округа Рошаль				Л.А.Грязова

Исполнитель:

начальник отдела городского хозяйства

Администрации городского округа Рошаль				 Т.А.Филиппова

Разослано:

1– в дело,

## 1 - отдел городского хозяйства  Администрации городского округа Рошаль

1- редакция газеты «Рошальский вестник»

## 1 - отдел экономики  Администрации городского округа Рошаль

1- Финансовое управление Администрации городского округа Рошаль

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 14.10.2013 №641 Приложение №1 к муниципальной программе (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 14.10.2013 №641)

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль

«Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  | бюджет городского округа Рошаль | другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оформление исходно-разрешительной документации I этапа | 50,0 |  | Получение технических условий на газоснабжение жилых домов в ГУП МО «Мособлгаз» с оформлением заявки и пакета документов; разработка расчётной схемы газоснабжения жилых домов и согласование с ГУП МО «Мособлгаз»; получение кадастрового плана земельного участка под газопровод; выполнение землеотвода под строительство газопровода | Комплект документов | отсутст. | 1 |  |  |
| 2. | Выполнение проектно-сметной документации I этапа, согласование проекта | 2500,0 |  | Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий территории; разработка проекта газоснабжения жилых домов; согласование проекта с ГУП МО «Мособлгаз»; выполнение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительной экспертизы; регистрация проектно-сметной документации в ГУП МО «Мособлгаз» | комплект | отсутст. | 1 |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные, монтаж газового оборудования и пуско-наладочные работы I этапа | 29500,0 | 9500,0 | Газификация левобережной части города (ул. Урицкого, ул. Советская, ул. Свердлова) с переводом на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда Опрессовка давлением газопровода; контроль герметичности соединений и стыков; передача объекта эксплуатирующей организации. | км | отсутст. | 0,8 | 0,8 |  |
| 6. | Создание некоммерческого партнёрства |  | 60,0 | Подготовка комплекта учредительных документов; оплата государственных пошлин; регистрация некоммерческого партнерства; постановка на налоговый учёт и получение свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; получение информационного письма Росстата о присвоении кодов; изготовление печати; подготовка документов для открытия расчётного счёта в банке; уведомление налогового органа об открытии расчётного счёта в банке | Ед. | отсутст. | 1 |  |  |
| 7. | Выполнение проектно-сметной документации II этапа | 1200,0 | 2100,0 | Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий территории; разработка проекта газоснабжения жилых домов; согласование проекта с ГУП МО «Мособлгаз»; Выполнение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительной экспертизы; регистрация проектно-сметной документации в ГУП МО «Мособлгаз» | комплект | отсутст. |  | 1 |  |
| 8. | Строительно-монтажные работы квартальных сетей, ГРП | 4100,0 |  | Газификация малоэтажной части застройки жилых домов (ул. 3-я Пятилетка, ул. Заводская, ул. 40 лет Октября, ул. Победы, ул. Комарова, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Парижской Коммуны, ул.Зеленая, ул.Калинина) | км | отсутст. |  | 2 | 2 |
| 9. | Строительно-монтажные работы по уличным распределительным газопроводам | 3000,0 | 9000,0 | Строительство газопроводов низкого давления. | км | отсутст. |  | 2 | 2 |
| 10. | Пуско-наладочные работы II этапа | 1200,0 | 2800,0 | Опрессовка давлением газопровода; контроль герметичности соединений и стыков; передача объекта эксплуатирующей организации | км | отсутст. |  | 4 | 4 |

Приложение 3 к постановлению Администрации

городского округа Рошаль

от 14.10.2013 №641

«Приложение 3 к муниципальной программе

( в редакции постановления

Администрации городского округа Рошаль

от 14.10.2013 № 641)

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль

«Газификация  городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль)

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Проектно-изыскательские работы I этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление исходно-разрешительной документации I этапа | Средства местного бюджета | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль, отдел имущественных отношений Администрации городского округа Рошаль |
| 1.2. | Выполнение проектно-сметной документации I этапа, согласование проекта | Средства местного бюджета | 2013 | 2500,0 | 2500,0 |  |  | Проектные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  | Итого по разделу 1, в том числе: |  |  | 2550,0 | 2550,0 |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 2550,0 | 2550,0 |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы II этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительно-монтажные работы, монтаж газового оборудования и пуско-наладочные работы I этапа | Средства местного бюджета | 2013-2014 | 29500,0 | 13500,0 | 16000,0 |  | Строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  |  | Другие источники |  | 9500,0 |  | 9500,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 39000,0 | 13500,0 | 25500,0 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 29500,0 | 13500,0 | 16000,0 |  |  |
|  |  | Другие источники |  | 9500,0 |  | 9500,0 |  |  |
| Раздел 3. Создание некоммерческого партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание некоммерческого партнерства | Другие источники | 2013 | 60,0 | 60,0 |  |  | Граждане и юридические лица |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| Раздел 4. Проектно-изыскательские работы II этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение проектно-сметной документации II этапа | Средства местного бюджета | 2014 | 1200,0 |  | 1200,0 |  | Проектные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  |  | Другие источники |  | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 4, в том числе: |  |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |
|  |  | Другие источники |  | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  |
| Раздел 5. Строительно-монтажные работы II этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительно-монтажные работы квартальных сетей, ГРП | Средства местного бюджета | 2014-2015 | 4100,0 |  | 2050,0 | 2050,0 | Строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 5.2. | Строительно-монтажные работы по уличным распределительным газопроводам | Средства местного бюджета | 2014-2015 | 3000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | Строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  |  | Другие источники |  | 9000,0 |  | 4500,0 | 4500,0 |  |
| 5.3. | Пуско-наладочные работы | Средства местного бюджета | 2014-2015 | 1200,0 |  | 600,0 | 600,0 | Строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
|  |  | Другие источники |  | 2800,0 |  | 1400,0 | 1400,0 |  |
|  | Итого по разделу 5, в том числе: |  |  | 20100,0 |  | 10050,0 | 10050,0 |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 8300,0 |  | 4150,0 | 4150,0 |  |
|  |  | Другие источники |  | 11800,0 |  | 5900,0 | 5900,0 |  |
|  | Итого по Программе, в том числе: |  |  | 65 010 | 16 110 | 38 850 | 10 050 |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 41550,0 | 16050,0 | 21350,0 | 4150,0 |  |
|  |  | Другие источники |  | 23460,0 | 60,0 | 17500,0 | 5900,0 |  |

».