**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА   
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа

Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с раздела IV Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2020 №268 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 15.03.2021 № 410, от 26.04.2021 № 870, от 06.10.2021 №2042, от 30.12.2021 №2882, от 04.03.2022 №313, от 04.04.2022 №625), изложив в новой редакции:

1.1. Паспорт Программы (приложение 1);

1.2. Показатели реализации Программы (приложение 2);

1.3. Методика расчета значений показателей Программы (приложение 3);

1.4. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (приложение 4);

1.5. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования (приложение 5);

1.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (приложение 6);

1.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (приложение 7);

1.8. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (приложение 8);

1.9. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (приложение 9);

1.10. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (приложение 10);

2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа А.В. Артюхин

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

главы администрации

Городского округа Шатура Н.Н. Прилуцкий

Заместитель главы

администрации Городского округа Шатура П.Н. Андреев

Начальник управления строительства и

архитектуры администрации

Городского округа Шатура Е.А. Ермаков

Начальник правового управления

администрации Городского округа Шатура В.Е. Федорова

Начальник финансового управления

администрации Городского округа Шатура М.В. Лаврова

И.о. начальника управления экономического

развития и сельского хозяйства

администрации Городского округа Шатура Э.В. Ершов

Разослано:

1 экз. - в дело;1 экз. - в финансовое управление;1 экз. – в правовое управление; 2 экз.- в управление строительства,1 экз. - в управление делами, 1 экз.- управление по информационной политике,

управление экономического развития и сельского хозяйства -1

Отпечатано: Моисеева Г.Г.

Приложение 1

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Городского округа Шатура объектами социального назначения | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Городского округа Шатура  П.Н. Андреев | | | | | |
| Сроки реализации программы муниципальной программы | 2021-2025 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма](#sub_1012) 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования»  Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»  Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | 1085819,77 | 95980,53 | 764066,48 | 213772,76 | 12 000,00 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 939268,73 | 73499,35 | 682506,87 | 183262,51 | 0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 146551,04 | 22481,18 | 81559,61 | 30510,25 | 1 2000,00 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Показатели реализации муниципальной программы Городского округа Шатура

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 14  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | **Основное мероприятие 02.** Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 3.  Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие Р5**.** Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |

Приложение 3

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Методика расчета значений показателей муниципальной программы

Городского округа Шатура Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Источник данных | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция)объектов образования» | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 14  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физкультуры и спорта» | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 3.  Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию | Годовой, ежеквартальный |

Приложение 4

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

7.1 Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация Городского округа Шатура Московской области | Всего: в том числе: | 65602,88 | 746508,98 | 201 772,76 | 0,0 | **0,0** | 1013884,62 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 59829,81 | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0 | 0,0 | 923067,27 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 5773,07 | 66534,03 | 18510,25 | 0,0 | 0,0 | 90817,35 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  Подпрограммы 3 | | | Планируемые результаты выполнения  мероприятий  Подпрограммы 3 | |
| 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | |
| 1 | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования | | 2022-2023 годы | Итого | 1013884,62 | 65602,88 | 746508,98 | 201 772,76 | 0,0 | 0,0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | |  | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 923067,27 | 59829,81 | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 90817,35 | 5773,07 | 66534,03 | 18510,25 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1111 | Мероприятие 02.04  Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств местного бюджета\*\* | | 2022-2023 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | |  | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Городского Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2111 | Мероприятие 02.06.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета\*\* | | 2022  2023 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | |  | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 02.10  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения  (Общеобразовательная школа на 1100 мест) | 2022  2023 годы | | Итого | 1013884,62 | 65602,88 | 746508,98 | 201 772,76 | 0,0 | 0,0 | | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения – единиц.  В том числе:  2021 год – 0;  2022 год – 0;  2023 год – 1;  2024 год – 0. | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 923067,27 | 59829,81 | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского Шатура | 90817,35 | 5773,07 | 66534,03 | 18510,25 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4 | Мероприятие 02.11.  Капитальные вложения в объекты общего образования  (Школа Рошаль 825 мест). | |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования– 0 единица.  В том числе:  2021 год – 0;  2022 год – 0;  2023 год – 0;  2024 год – 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | 2021-  2025 год | Итого | 1013884,62 | 65602,88 | 746508,98 | 201 772,76 | 0,0 | 0,0 |  | | | . | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 923067,27 | 59829,81 | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 90817,35 | 5773,07 | 66534,03 | 18510,25 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*\* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования», вне рамок заключенного соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области:

мероприятие 02.04 - 02.11 (в ГП мероприятие 02.06);

мероприятие 02.06 - 02.10 (в ГП мероприятие 02.07).

Приложение 6

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы Городского округа Шатура

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

Ответственный за выполнение мероприятия – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования / адрес объекта (наименование объекта) 1 | Мощность/прирост мощности объекта строительства, место | Виды работ в соотвествии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022г. (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование, (тыс. рублей) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: г. Шатура, микрорайон 5, владение 16 (ПИР и строительство) | 1100 | СМР | 31.03.  2016-01.08.  2023 | 01.09.  2023 | 1609575,92 | 664049,36 | Итого: | 1002884,62 | 64453,41 | 739102,90 | 199328,31 | 0,00 | 1011129,44 |
| 0 | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 589275,25 | Средства бюджета Московской области | 913051,81 | 58781,49 | 673228,01 | 181042,31 | 0,00 |  |
| 74774,11 | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 89832,81 | 5671,92 | 65874,89 | 18286,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  |  | Итого: | 11000,00 | 1149,47 | 7406,08 | 2444,45 | 0 |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 10015,46 | 1048,32 | 6746,94 | 2220,20 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 984,54 | 101,15 | 659,14 | 224,25 | 0 |  |
|  |  | Всего по мероприятию | | | | | 664049,36 | Всего | 1013884,62 | 65602,88 | 746508,98 | 201 772,76 | 0,00 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 923067,27 | 59829,81 | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 90817,35 | 5773,07 | 66534,03 | 18510,25 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т. ч. по годам реализации: |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| -вводных |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| -открываемых |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |

Приложение 7

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

7.5.2 Адресный перечень объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы Городского округа Шатура

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

Ответственный за выполнение мероприятия – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования / адрес объекта (наименование объекта) 1 | Мощность/прирост мощности объекта строительства, место | Виды работ в соотвествии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020г.  (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование, (тыс. рублей) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Школа на 825 ученических мест по адресу: Московская область, городской округ Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28а, I этап, в том числе ПИР | 825 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 30.03.2015-06.06.2026 | 01.09.2026 | 1124782,79 | 71723,78 | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1052755,36 |
|  | 0 | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 67365,55 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1000117,59 |
|  | 4358,23 | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 52637,77 |
|  | 0 | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | кроме того строительный контроль |  |  |  |  | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию | | | |  |  | 71723,78 | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  | | | |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т. ч. по годам реализации: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -вводных |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| -открываемых |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 8

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

8.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация Городского округа Шатура Московской области | Всего: в том числе: | 13711,06 | 2557,50 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | 16 268,56 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 13669,54 | 2531,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 201,46 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 41,52 | 25,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,10 |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» муниципальной программы Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 5 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 5 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы 5 |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2023 годы | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за за счет средств местного бюджета | 2020-2023 годы | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шату |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятиеР5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2020-2023 годы | Итого: | 17 000,00 | 16 268,56 | 13711,06 | 2557,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура  Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта –в т.ч.: 2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 16 830,00 | 16 201,46 | 13669,54 | 2531,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 170,0 | 67,10 | 41,52 | 25,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие Р5.01.  «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта» | 2020-2023 годы | Итого: | 17 000,00 | 11 191,62 | 8634,12 | 2557,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 16 830,00 | 11 140,46 | 8608,54 | 2531,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 170,0 | 51,16 | 25,58 | 25,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие Р5.03. Проектирование  и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» |  | Итого: | 0 | 5076,94 | 5076,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 5061,00 | 5061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 00 | 15,94 | 15,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме 5 | | Итого: | 17 000,00 | 16 268,56 | 13711,06 | 2557,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 16 830,00 | 16 201,46 | 13669,54 | 2531,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура- | 170,0 | 67,10 | 41,52 | 25,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

8.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01

Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Муниципальный заказчик- Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

Ответственный за выполнение мероприятия – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/ адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства / реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (чел. в смену) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Шатура  Строительство стадиона в г.о. Рошаль (ПИР и строительство) | 09.08.2019-13.12.2026 | 242 чел/см | 732114,00 | 17 000,00 | Итого: | 11 191,62 | 8 634,12 | 2557,50 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 702121,34 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 16 830,00 | Средства бюджета Московской области | 11 140,46 | 8 608,54 | 2531,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 695100,13 |
| 170,00 | Средства бюджета Городского округа Шатура | 51,16 | 25,58 | 25,58 | 0,0 | 0 | 0,00 | 7021,21 |
|  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Всего по мероприятию | 2019-2022 |  | 215885,0 | 17 000,00 | Итого: | 11 191,62 | 8 634,12 | 2557,50 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 16 830,00 | Средства бюджета Московской области | 11 140,46 | 8 608,54 | 2531,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 170,00 | Средства бюджета Городского округа Шатура | 51,16 | 25,58 | 25,58 | 0,0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т. ч. по годам реализации: |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| -вводных |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| -открываемых |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |