**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА   
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

г.Шатура

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_**

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа

Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии с разделом IV Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2020 №267 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 10.03.2021 №378, от 26.04.2021 №869, от 06.10.2021 № 2041 от 30.12.2021 №2886, от 17.03.2022 №431, от 13.04.2022 №711 ) (далее Программа), изложив в новой редакции

1.1. Паспорт Программы (приложение 1);

1.2. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (приложение 2);

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (приложение 3).

2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте администрации Городского округа Шатура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура П.Н. Андреева.

Глава Городского округа А.В. Артюхин

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

главы администрации

Городского округа Шатура Н.Н. Прилуцкий

Заместитель главы

администрации Городского округа Шатура П.Н. Андреев

Начальник управления строительства и архитектуры

Администрации Городского округа Шатура Е.А. Ермаков

Начальник правового управления

администрации Городского округа Шатура В.Е. Федорова

Начальник финансового управления

Администрации Городского округа Шатура М.В. Лаврова

И.о. начальника управления экономического

развития и сельского хозяйства

администрации Городского округа Шатура Э.В. Ершов

Разослано:

1 экз. - в дело;1 экз. - в финансовое управление;1 экз. – в правовое управление; 2 экз.- в управление строительства,1 экз. - в управление делами, 1 экз.- управление по информационной политике,

управление экономического развития и сельского хозяйства -1,

Отпечатано: Моисеева Г.Г.

Приложение 1

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

1.Паспорт муниципальной программы Городского округа Шатура

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программой | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Городского округа Шатура П.Н. Андреев | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы переселения (ответственный за реализацию муниципальной программы переселения, главный распорядитель бюджетных средств муниципальной программы переселения) | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.  Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2025 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | 2105456,54 | 323585,96 | 678009,47 | 1061012,61 | 42848,50 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1873576,18 | 254018,73 | 568008,33 | 1008700,62 | 42848,50 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 85048,60 | 50115,37 | 34933,23 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 146831,76 | 19451,86 | 75067,91 | 52311,99 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья | кв.м | 1271,70 | 681,7 | 0 | 4523,9 | 111,9 |
| Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 65 | 78 | 0 | 238 | 11 |
| Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | человек | 7 | 219 | 566 | 151 | 0 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

7.5. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московскойобласти»муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2025 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | | | | |
| Цели и задачи Подпрограммы 2 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.  Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи Подпрограммы 1:  Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;  Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы 2 | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | Администрация Городского округа Шатура | Всего: в том числе: | 256 764,93 | 631 804,41 | 1 061 012,61 | 42848,50 | 0 | 1 992 430,45 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 238 315,92 | 557 173,42 | 1 008 700,62 | 42848,50 | 0 | 1847038,46 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 18 449,01 | 74 630,99 | 52 311,99 | 0 | 0 | 145 391,99 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда | | | | 7 | 219 | 566 | 151 | 0 | 943 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | | | | 455 | 0 | 0 | 0 |  | 455 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

7.8 Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного года» на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в  году, предшествующему году начала реализации госпрограммы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 2 |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2025 | Итого |  | 381275,14 | 188 185,05 | 150 241,59 | 42848,50 | 0 | 0 | Отдел строительства управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда – 943 человек |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 318477,58 | 172 424,85 | 103204,23 | 42848,50 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 62 797,56 | 15760,20 | 47037,36 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | 2021-2025 | Итого |  | 381275,14 | 188 185,05 | 150241,59 | 42848,50 | 0 | 0 | Отдел строительства управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда – 246 чел, |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 318477,58 | 172 424,85 | 103204,23 | 42848,50 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 62797,56 | 15760,20 | 47037,36 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие F3 Федеральный проект. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  | Итого |  | 1611155,31 | 68579,88 | 481562,82 | 1061012,61 | 0 | 0 | Отдел строительства управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда – 1054 человек .. |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 1528560,88 | 65 891,07 | 453969,19 | 1008700,62 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 82594,43 | 2688,81 | 27593,63 | 52311,99 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, расселенного в рамках второй подпрограммы. |  | Итого |  | 1585637,69 | 43062,26 | 481562,82 | 1061012,61 | 0 | 0 | Отдел строительства управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество Количество граждан переселённых из аварийного жилищного фонда признанного аварийным после 2017 года – 697 человек |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 1504379,57 | 41709,76 | 453969,19 | 1008700,62 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 81258,12 | 1352,50 | 27593,63 | 52311,99 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие F3.03 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» |  | Итого |  | 25517,62 | 25517,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество граждан переселённых из аварийного жилищного фонда признанного аварийным до 2017 года – 455 человек |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 24181,31 | 24181,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 1336,31 | 1336,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |