|  |
| --- |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Об утверждении муниципальной программы

Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

В соответствии с Государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», с Порядком принятия разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура, утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Городского округа Шатура Московской области, начиная с [бюджета](consultantplus://offline/ref=8443344BC487282241C39529806E862072FBC9E7F6FFE98BC7743DAD8007FFF9D1FAC4E155D58C5F3C60CAF4C6jBg9M) Городского округа Шатура Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Городского округа Андреева П.Н.

Глава Городского округа А.В. Артюхин

Визы согласования:

ПРЕДСТАВЛЕН:

Начальник управления строительства и архитектуры

администрации Городского округа Шатура Е.А. Ермаков

СОГЛАСОВАН:

И. о. первого заместителя главы администрации

Городского округа Шатура П.Н. Андреев

Начальник правового управления

администрации Городского округа Шатура В.Е. Федорова

И.о. начальника финансового управления администрации

Городского округа Шатура Н.В. Королева

Начальник управления экономического

развития и сельского хозяйства

администрации Городского округа Шатура О.В. Хомюк

Разослано:

1 экз. – в дело;

1 экз. – правовое управление

2 экз. – управление строительства и архитектуры

1 экз. – управление экономического развития и сельского хозяйства

1 экз. – отдел информационной политики

1 экз.- финансовое управление

Моисеева Галина Григорьевна

Управление строительства и архитектуры

администрации Городского округа Шатура

Ведущий эксперт отдела строительства

8-49645-209-93

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа Городского округа Шатура**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Городского округа Шатура объектами социального назначения | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | И.о. первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура П.Н. Андреев | | | | | |
| Сроки реализации программы муниципальной программы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма](#sub_1012) 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования»  Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»  Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего | 2 153 132,12 | 243 890,96 | 35 355,45 | 1 803 174,81 | 35 355,45 | 35 355,45 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 891 293,46 | 183 262,510 | 0 | 1 708 030,95 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 261 838,66 | 60 628,45 | 0 | 95 143,86 | 35 355,45 | 35 355,45 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов развития Городского округа Шатура является повышение качества жизни населения муниципального образования. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития Городского округа Шатура. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений деятельности в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В современных условиях развития Городского округа Шатура возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения городских и сельских населенных пунктов.

В системе образования Городского округа Шатура имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым решить в рамках реализации Программы.

1) доступность общего образования;

2) наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. При отсутствии долгосрочного и детального плана мероприятий по достижению того или иного приоритетного показателя сводит на нет все попытки достижения поставленной программой цели и соответственно выполнение Указа Президента РФ, что, в свою очередь, приведет к таким социальным проблемам как плохая материально-техническая база социальных учреждений, отсутствие строительства социально-значимых учреждений на территории городского округа Шатура и, как следствие, рост численности обучающихся во вторую смену в школах. Развитие системы образования Городского округа Шатура в заданном направлении невозможно без наличия программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации и соответствующим объемом финансирования.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в городском округе является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития Городского округа Шатура является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

Прогноз развития сферы строительства Городского округа

с учетом реализации муниципальной программы

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Городском округе Шатура до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию нового объекта физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях Городского округа Шатура в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,

- на создание и развитие в общеобразовательных организациях Городского округа Шатура условий для ликвидации второй смены.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создание объектов физической культуры и спорта.

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета Городского округа Шатура на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Управление капитального строительства».

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Основные мероприятия подпрограмм направлены на повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Городского округа Шатура. Объектами социального назначения.

3. Показатели реализации муниципальной программы Городского округа Шатура

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 14  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | **Основное мероприятие 02.** Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 3.  Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | Основное мероприятие Р5**.** Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |

4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы

Городского округа Шатура Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Источник данных | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция)объектов образования» | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 14  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физкультуры и спорта» | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 3.  Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию | Годовой, ежеквартальный |

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)

Управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура (далее Муниципальный заказчик) осуществляет подготовку и реализацию программных мероприятий, анализ и рациональное использование средств бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы (управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области»

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий Программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Городского округа Шатура.

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в управление экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура отчетность о ходе реализации Программы по формам и в сроки согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок), утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909.

7. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

7.1 Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Администрация Городского округа Шатура Московской области | Всего: в том числе: | 208 535,51 | 0,0 | 1 052 755,36 | 0,0 | **0,0** | 1 261 290,87 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 183 262,51 | 0,0 | 1 000 117,59 | 0,0 | 0,0 | 1 183 380,10 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 25 273,00 | 0,0 | 52 637,77 | 0,0 | 0,0 | 77 910,77 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3

В системе общего образования Городского округа Шатура функционируют 16 общеобразовательных учреждений, в том числе:

- 12 средних общеобразовательных школ;

- 2 основных общеобразовательных школ;

- 2 школы для детей с ограниченными возможностями здоровья

Анализ текущего состояния системы образования в Городском округе Шатура позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках муниципальной программы.

Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену в школах. Особенно актуальным вопрос остается для школ г. Шатуры и г. Рошаль, где 23% школьников вынуждены обучаться во вторую смену. Решение проблемы возможно только за счет строительства новой школы в г. Шатуре. В настоящее время ведется строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: г. Шатура, 5 микрорайон, владение 16, ввод в эксплуатацию которой планируется в 2023 году.

В г. Рошаль во вторую смену обучаются 12% обучающихся. В настоящее время более половины учащихся, проживающих в г. Рошаль, обучаются в помещениях здания ГБПОУ МО «Рошальский техникум». Решить проблему в городе возможно также за счет строительства новой школы на 825 мест.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельной сферы социально-экономического развития Городского округа Шатура реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения Городского округа Шатура, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления Городского округа Шатура разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования Городского округа Шатура (строительство новых зданий школ), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

7.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  Подпрограммы 3 | Планируемые результаты выполнения  мероприятий  Подпрограммы 3 | |
| 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования | | 2023-2027 годы | Итого | 1 261 290,87 | 208 535,51 | 0,0 | 1 052 755,36 | 0,0 | **0,0** | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 183 380,10 | 183 262,51 | 0,0 | 1 000 117,59 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 77 910,77 | 25 273,00 | 0,0 | 52 637,77 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.04  Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств местного бюджета | | 2023-2027 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Городского Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.06.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета | | 2023  2027 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 6 762,75 | 6 762,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 02.10  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023  2027 годы | | Итого | 201 772,76 | 201 772,76 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения – единиц.  В том числе:  2023 год – 1; |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 183 262,51 | 183 262,51 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 18 510,25 | 18 510,25 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 02.11.  Капитальные вложения в объекты общего образования | |  | Итого | 1 052 755,36 | 0 | 0 | 1 052 755,36 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования– 0 единица.  В том числе:  2023 год – 0;  2024 год – 0;  2025 год – 0;  2026 год – 1;  2027 год - 0. | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 000 117,59 | 0 | 0 | 1 000 117,59 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 52 637,77 | 0 | 0 | 52 637,77 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | 2023-  2027 год | Итого | 1 261 290,87 | 208 535,51 | 0,0 | 1 052 755,36 | 0,0 | **0,0** |  | . | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 183 380,10 | 183 262,51 | 0,0 | 1 000 117,59 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 77 910,77 | 25 273,00 | 0,0 | 52 637,77 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7.3.1 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы Городского округа Шатура

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

Ответственный за выполнение мероприятия – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования / адрес объекта (наименование объекта) 1 | Мощность/прирост мощности объекта строительства, место | Виды работ в соотвествии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.222г. (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование, (тыс. рублей) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: г. Шатура, микрорайон 5, владение 16 (ПИР и строительство) | 1100 | СМР | 31.03.  2016-01.08.  2023 | 01.09.  2023 | 1609575,92 | 61 698,16 | Итого: | 206 091,06 | 206 091,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20091,06 |
| 0 | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 268,72 | Средства бюджета Московской области | 181042,31 | 181042,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5429,44 | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 25048,75 | 25048,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  |  | Итого: | 2444,45 | 2444,45 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 2220,20 | 2220,20 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 224,25 | 224,25 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего по мероприятию | | | | | 664049,36 | Всего | 208 535,51 | 208 535,51 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 183 262,51 | 183 262,51 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 25 273,00 | 25 273,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т. ч. по годам реализации: |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| -вводных |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| -открываемых |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |

7.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

7.4.1 Адресный перечень объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы Городского округа Шатура

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

Ответственный за выполнение мероприятия – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования / адрес объекта (наименование объекта) 1 | Мощность/прирост мощности объекта строительства, место | Виды работ в соотвествии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020г.  (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование, (тыс. рублей) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Школа на 825 ученических мест по адресу: Московская область, городской округ Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28а, I этап, в том числе ПИР | 825 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 30.03.2015-06.06.2026 | 01.09.2026 | 1124782,79 | 71723,78 | Итого: | 1052755,36 | 0,00 | 0,00 | 1052755,36 | 0,0 | 1052755,36 |
|  | 0 | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 67365,55 | Средства бюджета Московской области | 1000117,59 | 0,0 | 0,0 | 1000117,59 | 0,0 | 1000117,59 |
|  | 4358,23 | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 52637,77 | 0,00 | 0,00 | 52637,77 | 0,0 | 52637,77 |
|  | 0 | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | кроме того строительный контроль |  |  |  |  | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию | | | |  |  | 71723,78 | Итого: | 1052755,36 | 0,00 | 0,00 | 1 052 755,36 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1000117,59 | 0,00 | 0,00 | 1 000 117,59 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 52637,77 | 0,00 | 0,00 | 52 637,77 | 0,0 |  |
|  |  | | | |  | Другие источники | 1052755,36 | 0,0 | 0,0 | 1052 755,36 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т. ч. по годам реализации: |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| -вводных |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| -открываемых |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

8. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

8.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Администрация Городского округа Шатура Московской области | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **715 064,00** | **0,0** | **715 064,00** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707 913,36 | 0,0 | 707 913,36 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7150,64 | 0,0 | 7150,64 |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта Городского округа Шатура заключается в следующем:

- недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий населения городского округа подростков, лиц пожилого возраста, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

- низкая приспособленность спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

- слабая обеспеченность профессиональными кадрами;

- недостаточный уровень финансирования программ спортивной подготовки.

Городской округ Шатура имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующих активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. На территории Городского округа Шатура (после объединения с г.о. Рошаль Московской области) зарегистрировано 141 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью около 3742 человека.

В их числе: 1 стадион, 44 плоскостных спортивных площадок (из них 16 футбольных полей), 41 спортивный зал, 4 плавательных бассейна, 2 лыжные базы, 1 гребная база, 19 спортивных сооружений городской и рекреационной инфраструктуры, 29 других спортивных сооружений.

В Городском округе Шатура отмечается низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями. Обеспеченность населения основными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2022 года (по итогам III квартала 2022 года) составила 39,13 %.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, реализуемых в рамах подпрограммы 5

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей Городского округа Шатура основными типами спортивной инфраструктуры.

8.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» муниципальной программы Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 5 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 5 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы 5 |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2023-2027 годы | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шату |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятиеР5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2023-2027 годы | Итого: | 715 064,00 | 0,00 | 0,00 | 715 064,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура  Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта –в т.ч.: 2023-0  2024-0  2025-0  2026-1 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 707 913,36 | 0,00 | 0,00 | 707 913,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 7150,64 | 0,00 | 0,00 | 7150,64 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие Р5.01.  «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта» | 2023-2027 годы | Итого: | 715 064,00 | 0,00 | 0,00 | 715 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 707 913,36 | 0,00 | 0,00 | 707 913,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 7150,64 | 0,00 | 0,00 | 7150,64 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 5 | | Итого: | **715 064,00** | 0,00 | 0,00 | **715 064,00** | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 707 913,36 | 0,00 | 0,00 | 707 913,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура- | 7150,64 | 0,00 | 0,00 | 7150,64 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

8.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

8.3.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01

Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Муниципальный заказчик- Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

Ответственный за выполнение мероприятия – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/ адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства / реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (чел. в смену) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Шатура  Строительство стадиона в г.о. Рошаль (ПИР и строительство) | 09.08.2019-13.12.2026 | 242 чел/см | 732114,00 | 17 000,00 | Итого: | 11 191,62 | 8 634,12 | 2557,50 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 702121,34 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 16 830,00 | Средства бюджета Московской области | 11 140,46 | 8 608,54 | 2531,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 695100,13 |
| 170,00 | Средства бюджета Городского округа Шатура | 51,16 | 25,58 | 25,58 | 0,0 | 0 | 0,00 | 7021,21 |
|  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Всего по мероприятию | 2019-2027 |  | 215885,0 | 17 000,00 | Итого: | 11 191,62 | 8 634,12 | 2557,50 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 16 830,00 | Средства бюджета Московской области | 11 140,46 | 8 608,54 | 2531,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 170,00 | Средства бюджета Городского округа Шатура | 51,16 | 25,58 | 25,58 | 0,0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т. ч. по годам реализации: |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| -вводных |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -открываемых |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа»

9.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая программа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Администрация Городского округа Шатура Московской области | Всего: в том числе: | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 176 777,25 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 176 777,25 |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:

организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Уставом МАУ «Управление капитального строительства», видов деятельности и функций; методическое и информационное обеспечение.

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета Городского округа Шатура на обеспечение деятельности МАУ «Управление капитального строительства»,

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации Городского округа Шатура

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениями Управление капитального строительства осуществляется в виде субсидий из бюджета Городского округа Шатура.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сфере строительной и градостроительной деятельности, переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств бюджета Московской области, бюджета Городского округа Шатура, внебюджетных источников;

обеспечение реализации полномочий проектировщика и технического заказчика в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет за счет средств бюджета Московской области, бюджета Городского округа Шатура, внебюджетных источников.

Обеспечение деятельности МБУ «Управление капитального строительства»

Своевременное обеспечение МАУ «Управление капитального строительства» основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах

9.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | Сроки исполнения мероприя-  тия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответствен-  ный за выполнение мероприятия  Подпрограммы 3 | Планируемые результаты выполнения  мероприятий  Подпрограммы 3 |
| 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023  2027 год | Итого | 176 777,25 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 176 777,25 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие 1.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-  2027 год | **Итого** | 176 777,25 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 176 777,25 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 | 35 355,45 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |