АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________№   __________

Об утверждении муниципальной программы

Городского округа Шатура

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

В соответствии с Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в соответствии с Порядком принятия разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура, утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Городского округа Шатура Московской области, начиная с бюджета Городского округа Шатура Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Городского округа Андреева П.Н.

Глава Городского округа					 	          А.В. Артюхин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Городского округа Шатура

от_______________ № ________

Муниципальная программа Городского округа Шатура

«Формирование современной комфортной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды»

| Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения Городского округа Шатура |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры Городского округа Шатура |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Городского округа Шатура Т.В. Хотинская |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 г.г. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I* «Комфортная городская среда». 2. Подпрограмма II* «Благоустройство территорий». 3. Подпрограмма III* «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах». 4. Подпрограмма V* «Обеспечивающая программа» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 142 858,27 | 109 058,83 | 33 799,44 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 569 536,4 | 539 734,8 | 292 409,7 | 245 797,3 | 245 797,3 | 245 797,3 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 119 437 | 100 432 | 19 005 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе: | 1 831 831,67 | 749 225,63 | 345 214,14 | 245 797,3 | 245 797,3 | 245 797,3 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

описание цели муниципальной программы,

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

- обеспечение формирования единого облика Московской области;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

- обеспечение доступности территорий общего пользования;

- обеспечение сохранности объектов благоустройства;

- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2023 года Московская область является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью муниципальной программы Городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения Городского округа Шатура.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории Городского округа Шатура, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Общее количество дворовых территорий 237, из которых более 60% являются благоустроенными. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского-игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы данных детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели.

Кроме дворовых территорий в Городском округе Шатура имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса должна обеспечивать предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соизмеримо своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Благоустройство территории Городского округа Шатура является необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве не позднее 2027 года:

- информирование жителей Городского округа Шатура о проведении на территории городского округа инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и настоящей муниципальной программы;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в судебном порядке.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2023 - 2027 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделение и персоналий, принимающих участие в реализации муниципальной программы.

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Перечень подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

В рамках указанной Подпрограммы I планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий Городского округа Шатура Московской области, обеспечивающих условия для повышения уровня благоустройства территорий.

Реализация мероприятий:

подпрограммы I позволит повысить уровень комфортности проживания жителей Городского округа Шатура Московской области:

- максимальное благоустройство общественных и иных территорий Городского округа Шатура к 2027 году;

- прохождение 100 % дизайн-проектов общественных территорий Городского округа Шатура процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организаций к 2027 году;

- благоустройство к 2027 году не менее 80 % общественных и иных территорий Городского округа Шатура, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций.

Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает реализацию программ формирования современной городской среды; реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий; премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья; создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда; изготовление и установка стел;  благоустройство общественных территорий; подготовку к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области; комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области; приобретение коммунальной техники; обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области; обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области; устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»; устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»; ремонт дворовых территорий.

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. довести уровень износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников до 100 процентов.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий».

Подпрограмма II направлена на обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения следующего основного мероприятия:

«Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципальных образований Московской области"

Подпрограмма II предусматривает выполнение Основного мероприятия 01. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования», которое предусматривает содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий; приобретение оборудования  для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора, ремонт контейнерных площадок; вывоз снега; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства; содержание, ремонт и восстановление уличного освещения; организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».

Подпрограмма III направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

Подпрограмма III направлена на решение следующих основных мероприятий:

приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Городского округа Шатура Московской области;

повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация указанных основных мероприятий позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Городского округа Шатура Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда Городского округа Шатура Московской области.

Подпрограмма III направлена на реализацию Основного мероприятия 1 – «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах».

В рамках указанного мероприятия планируется ремонт подъездов многоквартирных домов и установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Основное мероприятие 02.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области направлено на выполнение мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области».

Необходимость реализации основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, а также программными поручениями Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности».

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы

с муниципальным заказчиком программы

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с заказчиком программы. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет взаимодействие с ответственным муниципальным заказчиком муниципальных подпрограмм и ответственными исполнителями за выполнение мероприятий подпрограммы.

Муниципальный заказчик подпрограмм обеспечивают:

- планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

- реализацию мероприятий подпрограмм;

- осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе её реализации и по итогам отчётного периода;

- взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий;

- взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области;

- информационное сопровождение реализации подпрограмм;

- мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм;

- вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм;

- готовят проекты изменений в программу и подпрограммы.

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы отчёты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Городского округа Шатура.

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в управление экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура отчетность о ходе реализации Программы по формам и в сроки согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок), утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 № 2990.

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | - | 1 | - | - | - | - | F2 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 11.3 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 7 | 4 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | F2, 01 |
| 1.5 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.6 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Отраслевой показатель | единиц | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01 |
| 1.7 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Отраслевой показатель | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01, F2 |
| 1.8 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель | единиц | - | 0 | 0 | - | - | - | F2 |
| 1.9 | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единиц | - | 0 | 0 | - | - | - | 01 |
| 1.10 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
|  | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель | Штук | - | 1810 | - | - | - | - | 01 |
| 2.2 | Содержание территорий общего пользования | Отраслевой показатель | Единиц | - | 301 | 0 | - | - | - | 01 |
| 2.3 | Замена детских игровых площадок ( МБУ/ МАУ) | Отраслевой показатель | Единиц | - | 0 | 0 | - | - | - | 01 |
| 2.4 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | квадратный метр | 1421 | 1421 | - | - | - | - | 01 |
| 2.5 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Отраслевой показатель | Единиц | 0 | 4 | - | - | - | - | 01 |
| 2.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F2 |
| 3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 6 | 253 | 72 | 200 | 200 | 200 | 01 |

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования | Рассчитывает Минблагоустройства МО |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Данные органа местного самоуправления |  |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | - |  |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%, где: Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %; N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата; Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Данные органа местного самоуправления |  |
| 1.5 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Данные органа местного самоуправления |  |
| 1.6 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Данные органа местного самоуправления |  |
| 1.7 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  |  |
| 1.8 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Данные органа местного самоуправления |  |
| 1.9 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) | Данные органа местного самоуправления |  |
| 1.10 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области по мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27 в рамках реализации основного мероприятия 01, подпрограммы 1 государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Ежеквартальная |  |
| 2 | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Годовая |  |
| 2.2 | Содержание территорий общего пользования | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Годовая |  |
| 2.3 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) | Годовая |  |
| 2.4 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Данные органа местного самоуправления |  |
| 2.5 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | Данные органа местного самоуправления |  |
| 2.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Данные органа местного самоуправления |  |
| 3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД Московской области | Данные органа местного самоуправления |  |

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | Администрация Городского округа Шатура | Всего, в том числе: | 325 208,06 | 325 208,06 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 477 716,89 |
|  |  | средства бюджета Московской области | 48 089,31 | 19 352,63 | 0 | 0 | 0 | 67 441,94 |
|  |  | средства бюджета Городского округа Шатура | 277 118,75 | 65 656,2 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 410 274,95 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, реализуемых в рамках подпрограммы

Решение задачи совершенствования комплексного и внешнего благоустройства для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, создание комфортных условий для массового отдыха граждан в муниципальной программе предусмотрен ряд мероприятий мероприятия:

- «Благоустройство общественных территорий»;

- «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории Городского округа Шатура»;

- «Ремонт дворовых территории»;

- «Приобретение коммунальной техники»;

- «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетом муниципальной политики в сфере реализации мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» (далее – подпрограмма I) является синхронизация выполнения работ в рамках подпрограммы I с реализуемыми в Городском округе Шатура федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

В программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности» одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Городского округа Шатура Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители), утвержденными администрацией Городского округа Шатура (далее – Администрация), формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Также адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется:

1) по результатам голосования на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории, по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния, за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2023 года, или сформированных менее 5 лет назад;

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- губернатору Московской области;

- министру благоустройства Московской области;

- в администрацию Городского округа Шатура;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), который превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы I Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий с софинансированием из бюджета Московской области Администрация вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Ниже приведен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству.

Адресный перечень общественных территорий Городского округа Шатура Московской области,

сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

| № п/п | Адреса общественных территорий | Плановый срок, год |
| --- | --- | --- |
| 4 | Территория у памятника Воинам Интернационалистам, расположенный по адресу: г. Шатура, пр. Ильича, зона отдыха СКЦ «Рошаль», «Крестов» брод. | 2023 |
| 5 | г. Шатура, пешеходная зона у дома № 59 по пр. Ильича | 2024 |

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативно правовыми актами Московской области.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными администрацией Городского округа Шатура);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) Городского округа Шатура, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

В случае предоставления субсидии из бюджета Московской области на благоустройство общественных территорий субсидия может быть израсходована на следующий перечень работ:

разработку проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно- геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц,

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

благоустройство систем наружного освещения;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм;

благоустройство въездных групп, стел;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

Жизнь современного городского округа невозможна без искусственного освещения. Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходятся на вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпадает с темным временем суток.

Существующее сегодня электрическое освещение является элементом его инженерно-технических инфраструктур, а также обязательным элементом благоустройства.

Одной из целей подпрограммы I является ликвидация «темных мест» на территории Городского округа Шатура, благоприятное восприятие городских пространств, оформленных архитектурно-художественной подсветкой.

В 2023 году был запущен приоритетный проект Губернатора Московской области «Светлый город». В рамках подпрограммы I из бюджета Московской области софинансируются расходы, связанные с проектированием, устройством и капитальным ремонтом объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения зданий, строений, сооружений, памятников, а также улиц, тротуаров, дворовых территорий, пешеходных и парковых зон, набережных, площадей и скверов.

Адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

Системы наружного и архитектурно-художественного освещения Городского округа Шатура должны работать слаженно, постоянно и с учетом потребностей и требований населения.

С 01 января 2019 года на территории Городского округа Шатура начал работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) ООО «Эколайн-Воскресенск». Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления ТКО. При этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в МКД, несут собственники помещений в многоквартирном доме. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Городском округе Шатура федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в Городском округе Шатура мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Городском округе Шатура, реализуемых в рамках муниципальной программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих отрядов. Реализация муниципальной программы существенным образом повлияет на формирование современной комфортной городской среды Городского округа Шатура, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа Городского округа Шатура и повысит качество жизни населения.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 327 716,89 | 175 208,06 | 85 008,83 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 67 441,94 | 48 089,31 | 19 352,63 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 260 274,95 | 127 118,75 | 65656,2 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 7. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полоса | 2023-2027 | Итого | 7 554,32 | 3 554,32 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 7 554,32 | 3 554,32 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 8 Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 5 895,14 | 5 895,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 294,76 | 294,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 600,38 | 5 600,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 79 499,54 | 9 499,54 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 79 499,54 | 9 499,54 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 12. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 19 629,06 | 11 629,06 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Управление коммунального хозяйства | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 19 629,06 | 11 629,06 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 16. Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | 2023-2027 | Итого | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 30 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 176 718,83 | 106 210 | 64 508,83 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Управление коммунального хозяйства | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 215,56 | 31 862,93 | 19 352,63 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 125 503,27 | 74 347,07 | 45 156,20 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |
|  | Мероприятие 39 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 35 420 | 35 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 626 | 10 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 24 794 | 24 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14 | Мероприятие 40 Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 477 716,89 | 325 208,06 | 85 008,83 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 67 441,94 | 48 089,31 | 19 352,63 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 410 274,95 | 277 118,75 | 65 656,2 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |  |  |

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | Администрация Городского округа Шатура | Всего, в том числе: | 297 769,57 | 223 297,3 | 223 297,3 | 223 297,3 | 223 297,3 | 1 190 958,77 |
|  |  | средства бюджета Московской области | 36 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 660 |
|  |  | средства бюджета Городского округа Шатура | 261 109,57 | 223 297,3 | 223 297,3 | 223 297,3 | 223 297,3 | 1 154 298,77 |

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования коммунального хозяйства, реализуемые в рамках Подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ (ред. от 18.05.2020) «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

В рамках Подпрограммы II предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере благоустройства:

содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

приобретение оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора, ремонт контейнерных площадок;

вывоз снега;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства;

содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, реализуемых в рамках подпрограммы

Жизнь современного городского округа невозможна без искусственного освещения. Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходятся на вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпадает с темным временем суток.

Существующее сегодня электрическое освещение является элементом его инженерно-технических инфраструктур, а также обязательным элементом благоустройства.

Системы наружного и архитектурно-художественного освещения Городского округа Шатура должны работать слаженно, постоянно и с учетом потребностей и требований населения.

Для достижения цели и задач в рамках подпрограммы II «Благоустройство территорий» (далее – подпрограмма II) необходимо выполнение следующего основного мероприятия «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

Данная отрасль включает в себя предприятия и организации городского округа Шатура, от результативности функционирования, которых зависит состояние среды обитания жителей Городского округа Шатура (т.е. напрямую связана с удовлетворением потребностей населения в наружном освещении), а также оказывает огромное влияние на благоустройство Городского округа Шатура.

В настоящее время перед администрацией Городского округа Шатура стоят вопросы повышения энергетической эффективности системы наружного освещения и формирования комфортной городской среды.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Городского округа Шатура из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшилось, кроме того, значительная их часть достигла периода естественного старения. Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого | 1 151 961,29 | 258 769,57 | 223 297,93 | 223 297,93 | 223 297,93 | 223 297,93 | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 151 961,29 | 258 769,57 | 223 297,93 | 223 297,93 | 223 297,93 | 223 297,93 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2023-2027 | Итого | 174 971 | 15 771 | 39 800 | 39 800 | 39 800 | 39 800 | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 174 971 | 15 771 | 39 800 | 39 800 | 39 800 | 39 800 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.02 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 369 241,2 | 83 060 | 71 545,3 | 71 545,3 | 71 545,3 | 71 545,3 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 369 241,2 | 83 060 | 71 545,3 | 71 545,3 | 71 545,3 | 71 545,3 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 607 749,09 | 159 938,57 | 111 952,63 | 111 952,63 | 111 952,63 | 111 952,63 | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | Повышение уровня комфортности городской среды на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 607 749,09 | 159 938,57 | 111 952,63 | 111 952,63 | 111 952,63 | 111 952,63 |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 20 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14 | Мероприятие 21 Создание и ремонт пешеходных коммутаций | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36 660 | 36 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 2 340 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие F2.08. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36 660 | 36 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 2 340 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 1 190 958,77 | 297 769,57 | 223 297,3 | 223 297,3 | 223 297,3 | 223 297,3 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36 660 | 36 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 154 298,77 | 261 109,57 | 223 297,3 | 223 297,3 | 223 297,3 | 223 297,3 |  |  |

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы III

- «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | Администрация Городского округа Шатура | Всего, в том числе: | 125 540 | 36 200,01 | 0 | 0 | 0 | 161 740,01 |
|  |  | средства бюджета Московской области | 23 601,52 | 13 738,81 | 0 | 0 | 0 | 37 340,33 |
|  |  | средства бюджета Городского округа Шатура | 1 506,48 | 3 456,20 | 0 | 0 | 0 | 4 962,68 |
|  |  | внебюджетные средства | 100 432 | 19 005 | 0 | 0 | 0 | 119 437 |

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования жилищного хозяйства, реализуемые в рамках

Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Городского округа Шатура в городе Рошаль, является одним из ключевых концептуальных направлений, реализуемых в рамках Подпрограммы III.

Реализация государственной жилищной политики должна привести к созданию безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.

Реализация этой стратегической цели предполагает решение задачи обеспечения соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, в том числе создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда.

Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах Городского округа Шатура в городе Рошаль, осуществляется в рамках государственной программы Московской области.

Обеспечение исполнения указанных программ определено как одно из ключевых направлений развития Московской области в программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность-Новые возможности».

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, реализуемых в рамках подпрограммы

Частью формирования современной городской среды является качество проживания населения в жилых домах. В связи с чем целью подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (далее – подпрограмма III) является выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на территории Городского округа Шатура. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих основных мероприятий:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.

На территории Городского округа Шатура расположено 1061 многоквартирных домов, в которых 2031 подъездов.

Приоритетный проект Губернатора Московской области «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» рассчитан на 2017-2021 годы (постановление Правительства Московский области от 27.06.2017 №522/22). В соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» на территории городского округа Шатура запланирован ремонт подъездов.

Мероприятия подпрограммы III направлены на повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов, проведения своевременного капитального ремонта жилищного фонда.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 161 740,01 | 125 540 | 36 200,01 | 0 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства | Улучшение условий проживания жителей городского округа в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37 340,33 | 23 601,52 | 13 738,81 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 4 962,88 | 1 506,48 | 3 456,20 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 119 437 | 100 432 | 19 005 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 161 740,01 | 125 540 | 36 200,01 | 0 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства | Улучшение условий проживания жителей городского округа в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37 340,33 | 23 601,52 | 13 738,81 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 4 962,88 | 1 506,48 | 3 456,20 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 119 437 | 100 432 | 19 005 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства | Улучшение условий проживания жителей городского округа в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.03. Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства | Улучшение условий проживания жителей городского округа в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 161 740,01 | 125 540 | 36 200,01 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37 340,33 | 23 601,52 | 13 738,81 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Шатура | 4 962,88 | 1 506,48 | 3 456,20 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 119 437 | 100 432 | 19 005 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы V

- «Обеспечивающая программа»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | Администрация Городского округа Шатура | Всего, в том числе: | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 1 416 |
|  |  | средства бюджета Московской области | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 1 416 |

ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая программа»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 | Итого | 1 416 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 416 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.15 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 1 416 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 416 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 1 416 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 416 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 |  |  |