**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА   
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 21.12.2020 №109 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 16.03.2021 № 431, от 29.03.2021 №512, от 20.09.2021 №1961, от 30.12.2021 №2889, от 22.03.2022 №498, от 30.05.2022 №1071, от 29.06.2022 №1327, от 02.11.2022 №2461) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Системы водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.6. Паспорт Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

1.8. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению;

1.9. Перечень мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению;

2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа А.В. Артюхин

СОГЛАСОВАНО:

И.о. первого заместителя главы администрации П.Н. Андреев

Заместитель главы администрации Т.В. Хотинская

Заместитель главы администрации Н.А. Федорова

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства А.Р. Севостьянова

Начальник финансового управления М.В. Лаврова

Начальник управления экономического

развития и сельского хозяйства О.В. Хомюк

Начальник правового управления В.Е. Федорова

Разослано:

1экз. – в дело;

1 экз.- в общий отдел;

1 экз.- в отдел развития инженерной инфраструктуры;

1 экз. – в управление экономического развития и сельского хозяйства;

1 экз.- в правовое управление

Платова Татьяна Александровна

Отдел развития коммунальной инфраструктуры

Управления жилищно-коммунального хозяйства

Администрации Городского округа Шатура

Главный специалист

8(49645)2-22-10 (\*152)

Приложение №1

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа Городского округа Шатура**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

**1.Паспорт**

**муниципальной программы Городского округа Шатура**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг  3. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности в Городском округе Шатура | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | |
| Координатор  Муниципальной программы | Заместитель главы администрации Городского округа Шатура- Хотинская Т.В. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода»  Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  Подпрограмма 6 «Развитие газификации»  Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы, тыс.рублей | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Средства Федерального бюджета | 319 601,00 | 319 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 812 544,53 | 210 606,27 | 954 540,30 | 570 777,79 | 76 620,17 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 157 733,61 | 42 225,11 | 58 437,85 | 38 261,29 | 18 809,36 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Всего, в том числе: | 9 436,84 | 38 013,46 | 12 141,81 | 16 671,0 | 0,0 | 76 263,11 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация Городского округа Шатура | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 3 868,47 | 26 025,05 | 0,0 | 4 838,0 | 0,0 | 34 731,52 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 5 568,37 | 11 988,41 | 12 141,81 | 11 833,0 | 0,0 | 41 531,59 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования меропиятия в текущем финансовом году  (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Основное мероприятие F5.**  Реализация федерального проекта "Чистая вода" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Ввод в эксплуатацию объектов водоснабже  ния (ВЗУ) |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие**  **F5.01.**  Строительство и реконструкция (модернизация)  объектов питьевого  водоснабжения | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального  Бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой  области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Основное мероприятие 02:**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципаль  ных образований Московской области | Итого:  Средства  федерального бюджета | 2021-2025 | 9 436,84 | 76 263,11 | 9 436,84 | 38 013,46 | 12 141,81 | 16 671,0 | 0,0 | УКХ | Ввод в эксплуатацию объектов водо-снабжения |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 3 868,47 | 26 025,05 | 0,0 | 4 838,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  |  | 5 568,37 | 11 988,41 | 12 141,81 | 11 833,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. | Итого: | 2021-2025 | 3 868,47 | 12 883,75 | 3 868,47 | 3 868,47 | 308,81 | 4 838,0 | 0,0 | УКХ | Ввод в эксплуатацию объектов водоснаб  жения (ВЗУ) |
| Средства федерально  го бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области |  |  | 3 868,47 | 0,0 | 0,0 | 4 838,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 3 868,47 | 308,81 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Строительство и реконструкция артезианских скважин г.о.Шатура (бывшая территория г.о.Рошаль) ПИР | Итого | 1/2023-4/2023 | 0,0 | 5 146,81 | 0,0 | 0,0 | 308,81 | 4 838,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 838,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 308,81 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Реконструкция водозаборных узлов по адресу: г. Шатура, пр. Пионерский производительностью 960 м3/сут  (ПИР) | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства бюджета Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Реконструкция водозаборных узлов по адресу: г. Шатура, ул. Чехова, 79 производительностью 1560 м3/сут.  (ПИР) | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства бюджета Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Строительство водозаборного узла в п.Мещерский Бор Г.о. Шатура (ПИР) | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства бюджета Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Реконструкция водозаборного узла с. Середниково и сетей питьевого холодного водоснабжения с. Середниково и п. Лесхоз Г.о.Шатура, в т.ч. ПИР | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. | Разработка ПСД и проведение инженерных изысканий на реконструкцию водозаборного узла п.Туголесский Бор | Итого: | 2021 | 3 868,47 | 7 736,94 | 3 868,47 | 3 868,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства  бюджета  Московс  кой области | 3 868,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 3 868,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | **Мероприятие 02.02.**  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения, в т.ч. | Итого: | 2021-2025 | 5 568,37 | 35 251,91 | 5 568,37 | 29 683,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ) |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета  Московс  кой области |  | 0,0 | 26 025,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 5 568,37 | 3 658,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Маврино, г.о. Шатура | Итого: | 1/2022-  4/2022 | 0,0 | 6 905,60 | 0,0 | 6 905,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства  бюджета  Московс  кой области | 0,0 | 5 400,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 1 505,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в  д. Самойлиха,  г.о. Шатура | Итого: | 1/2022-  4/2022 | 0,0 | 4 976,21 | 0,0 | 4 976,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства  бюджета  Московс  кой области | 0,0 | 3 891,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 1 084,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Подготовка проектной документации и строительству объекта: Водоснабжение части деревни Коробовская г.о.Шатура | Итого: | 2021 | 5 568,37 | 5 568,37 | 5 568,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства  бюджета  Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 5 568,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Приобретение и монтаж станции водоочистки д.Шарапово, Г.о.Шатура | Итого: | 2022 | 0,0 | 7 314,60 | 0,0 | 7 314,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства  бюджета  Московс  кой области | 0,0 | 6 875,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 438,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5 | Приобретение и монтаж станции водоочистки ВЗУ в мкр.Керва, г.Шатура, Г.о.Шатура | Итого: | 2022 | 0,0 | 10 487,13 | 0,0 | 10 487,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства  бюджета  Московс  кой области | 0,0 | 9 857,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 629,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в пос. ЦУС «Мир», г.о. Шатура | Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства  бюджета  Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.7. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в с.Пышлицы – д.Филимакино | Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства  бюджета  Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | **Мероприятие 02.03.**  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных  колодцев | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 28 127,45 | 0,0 | 4 461,45 | 11 833,0 | 11 833,0 | 0,0 | УКХ | Улучшение качества холодного водоснабжения на территории Городского округа |
| Средства федераль  ного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского  округа Шатура |  | 0,0 | 4 461,45 | 11 833,0 | 11 833,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | **Мероприятие 02.04.**  Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и  станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | Итого | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения | Улучшение  качества холодного водоснабжения на территории городского округа |
| Средства федераль  ного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского  округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Всего, в том числе: | 444 348,62 | 765 474,32 | 2 398,12 | 12 143,58 | 0,0 | 1 224 364,64 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация Городского округа Шатура | Средства федерального бюджета | 319 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 601,0 |
| Средства бюджета Московской области | 120 443,22 | 757 770,47 | 0,0 | 10 545,2 | 0,0 | 888 758,89 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 4 304,4 | 7 703,85 | 2 398,12 | 1 598,38 | 0,0 | 16 004,75 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.2.4. Перечень мероприятий Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы**

**Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Основное мероприятие 01:**  Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт,  приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных  образований Московской области | Итого: | 2021-2025 | 2 820,0 | 15 047,96 | 2 820,0 | 0,0 | 1 009,66 | 11 218,3 | 0,0 | УКХ | Повышение уровня  качества предоставления  коммунальных услуг |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области |  |  | 2 820,0 | 0,0 | 0,0 | 10 545,2 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 009,66 | 673,10 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод, в т.ч. | Итого | 2023/  2024 | 0,0 | 12 227,96 | 0,0 | 0,0 | 1 009,66 | 11 218,3 | 0,0 | УКХ | Ввод в эксплуатацию объекта очистки сточных вод |
| Средства Федераль  ного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 545,2 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 0,0 | 0,0 | 1 009,66 | 673,10 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Строительство ОС г.о.Шатура ПИР | Итого | 2023/  2024 | 0,0 | 12 227,96 | 0,0 | 0,0 | 1 009,66 | 11 218,3 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства Федераль  ного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 545,2 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 009,66 | 673,10 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Мероприятие 01.02.**  Организация в границах городского округа водоотведения | Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Повышение уровня  качества предоставления коммунальных услуг |
| Средства федераль  ного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **Мероприятие 01.03.**  Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод  Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 2-х воздуходувок на очистных сооружениях в г. Рошаль г.о. Шатура (погашение кредиторской задолженности) | Итого: | 1/2020-4/2021 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федераль  ного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Московской области | 2 820,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа  Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Основное мероприятие 02:**  Строительство (реконструкция), капитальный  ремонт, канализацион ных коллекторов (участков) и канализацион  ных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | Итого: | 2021-2025 | 11 089,55 | 13 403,29 | 11 089,55 | 0,0 | 1 388,46 | 925,28 | 0,0 | УКХ | Повышение уровня  качества предоставления коммунальных услуг |
| Средства федераль  ного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Московской области |  |  | 11 089,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа  Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 1388,46 | 925,28 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, в т.ч. | Итого: | 2021-2025 | 11 089,55 | 13 403,29 | 11 089,55 | 0,0 | 1 388,46 | 925,28 | 0,0 | Гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения | Повыше  ние уровня  качества предоставления коммуна  льных услуг |
| Средства федераль  ного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области |  | 11 089,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 0,0 | 0,0 | 1 388,46 | 925,28 | 0,0 |
| Другие  источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Строительство и реконструкция КНС г.о.Шатура (бывшая территория г.о.Рошаль) ПИР | Итого: | 2023/  2024 | 0,0 | 2 313,74 | 0,0 | 0,0 | 1 388,46 | 925,28 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федераль  ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 1 388,46 | 925,28 | 0,0 |
| Другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Строительство главного напорно-самотечного канализационного коллектора от КНС-8 до ГНС с камерой гашения напора в г. Шатура (ПСД и ПИР) | Итого: | 2021/  2022 | 11 089,55 | 11 089,55 | 11 089,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федераль  ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области | 11 089,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Реконструкция КНС №3 ул.Чехова со строительством второй нитки напорного коллектора ГНС Dу150мм с разработкой ПИР | Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федераль  ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Реконструкция КНС №6 ул.Спортивная, 10А, производительностью 35,5 тыс.куб.м./сут. со строительством двух линий напорно-самотечного коллектора с разработкой ПИР | Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федераль  ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Реконструкция КНС №8 ул.Спортивная, д. 1 А производительностью 35,5 тыс.куб.м./сут. со строительством двух линий напорно-самотечного коллектора с разработкой ПИР | Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федераль  ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | **Мероприятие**  **02.02.**  Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения | Повыше  ние уровня  качества предоставления коммуна  льных услуг |
| Средства федераль  ного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа  Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Основное мероприятие G6.**  Федеральный проект «Оздоровление Волги» в (рамках реализации национального проекта «Экология») | Итого: | 2021-2025 | 430 439,07 | 1 195 913,39 | 430 439,07 | 765 474,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Повышение уровня  качества предоставления коммунальных услуг |
| Средства федерального бюджета |  |  | 319 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московс  кой области |  |  | 106533,67 | 757 770,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 4 304,4 | 7 703,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G 6.1. | **Мероприятие G 6.01.**  Сокращение доли загрязненных сточных вод  (Строительство очистных сооружений, г. Шатура, ул. Малькина Грива) | Итого: | 2021 | 430439,07 | 1 195 913,39 | 430 439,07 | 765 474,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Ввод в эксплуатацию объекта очистки сточных вод: г.Шатура, ул.Малькина Грива |
| Средства федерального бюджета |  |  | 319 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета Московской  области |  |  | 106533,67 | 757 770,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства  бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 4 304,4 | 7 703,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.3.1.Паспорт Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Всего, в том числе: | 93 156,26 | 199 341,47 | 594 017,15 | 66 132, 95 | 0,0 | 952 647,83 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация Городского округа Шатура | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 85 632,58 | 170 503,78 | 570 295,79 | 60 754,97 | 0,0 | 887 187,12 |
| Средства бюджета Город-ского округа Шатура | 7 523,68 | 28 837,69 | 23 721,36 | 5 377,98 | 0,0 | 65 460,71 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №7

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.3.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | **Основное мероприятие 02:** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | Итого: | 2021-2024 | 92 239,94 | 929 623,79 | 92 239,94 | 189 233,75 | 583 517,15 | 64 632,95 | 0,0 | УКХ, | Модернизация объектов теплоснабже  ния |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 85 632,58 | 170 503,78 | 561 295,79 | 60 754,97 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  |  | 6 607,36 | 18 729,97 | 22 221,36 | 3 877,98 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | **Мероприятие**  **02.02.**  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 317,745 | 0,0 | 317,745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модернизация объектов теплоснабже  ния |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 317,745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | **Мероприятие**  **02.01.**  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Итого: | 2021-2024 | 92 239,94 | 618 958,99 | 92 239,94 | 91 730,07 | 370 356,03 | 64 632,95 | 0,0 | УКХ | Модернизация объектов теплоснабже  ния |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 85 632,58 | 79 149,01 | 348 134,67 | 60 754,97 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 6 607,36 | 12 581,06 | 22 221,36 | 3 877,98 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Модернизация (реконструкция) дизельной котельной (перевод на газ) п. Мещерский Бор, (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 13 916,43 | 14 869,14 | 13 916,43 | 952,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов  теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 12 809,37 | 872,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 1 107,06 | 80,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д. Бордуки (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 6 856,35 | 7 353,93 | 6 856,35 | 497,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 6 301,80 | 455,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 554,55 | 41,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Модернизация (реконструкция) котельной на электрокотлах (перевод на газ) д.Новосидориха, (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 5 555,79 | 7 200,87 | 5 555,79 | 1 645,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 5 458,06 | 1 478,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 97,73 | 166,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) с. Власово, (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 11 176,03 | 12 273,89 | 11 176,03 | 1 097,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 10 350,03 | 1 005,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 826,0 | 92,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5. | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. Пионерский пр., (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 4 820,30 | 14 900,06 | 4 820,30 | 10 079,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 4 489,68 | 9 229,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 330,62 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) д. Голыгино, (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 2 909,08 | 11 549,59 | 2 909,08 | 8 640,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 2 763,74 | 7 913,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 145,34 | 727,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.7. | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. Вокзальная, д.12, (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 2 666,10 | 7 759,04 | 2 666,10 | 5 092,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 2 388,90 | 4 718,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 277,20 | 374,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.8. | Строительство сдвоенного газового котла наружного размещения (КНР) рп. Черусти, ул. М. Горького 3, (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 10 955,68 | 12 453,79 | 10 955,68 | 1 498,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 10 045,05 | 1 376,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 910,63 | 121,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.9. | Строительство сдвоенного  газового котла наружного размещения (КНР) с. Кривандино, ул. Центральная, д. 36 (в т.ч. ПИР, ТП) г.о.Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 1 346,41 | 8 707,33 | 1 346,41 | 7 360,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 1 271,78 | 6 742,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 74,63 | 618,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.10 | Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) пос. Санатория Озеро Белое, (в т.ч. ПИР, ТП) г.о. Шатура | Итого: | 1/2020-4/2022 | 22 483,25 | 26 938,25 | 22 483,25 | 4 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерально  го бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 20 782,30 | 4 080,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  | 1 700,95 | 374,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.11 | Реконструкция наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР | Итого: | 2023-2024 | 0,0 | 136 403,98 | 0,0 | 0,0 | 71 771,03 | 64 632,95 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 67 464,77 | 60 754,97 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 4 306,26 | 3 877,98 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.12 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП) | Итого: | 2022/  2023 | 0,0 | 101 305,94 | 0,0 | 5 495,94 | 95 810,00 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 5 160,79 | 90 061,40 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 335,15 | 5 748,60 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.13 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП) | Итого: | 2022/  2023 | 0,0 | 112 646,63 | 0,0 | 5 681,63 | 106 965,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 5 335,16 | 100 547,1 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 346,47 | 6 417,9 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.14 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13 (в том числе ПИР и ТП) | Итого: | 2022/  2023 | 0,0 | 101 125,0 | 0,0 | 5 315,0 | 95 810,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 4 990,89 | 90 061,4 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 324,11 | 5 748,6 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.15 | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, мкр.Керва  (в т.ч.ПИР) | Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.16 | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, пос. Туголесский Бор (в т.ч. ПИР) | Итого: | 2021/  2022 | 8 971,87 | 15 141,0 | 8 971,87 | 6 169,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 971,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 6 169,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.17 | Строительство сетей водоснабжения п.Мишеронский Г.о.Шатура (ПИР)  Ул.Нариманова – 735 п.м.  Ул. Железнодорожная – 725 п.м. | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.18 | Водопроводные сети г.Шатура (Рабочий поселок) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.19 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Итого: | 2021-2025 | 582,65 | 866,68 | 582,65 | 284,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 582,65 | 284,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.20 | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, с.Пышлицы (в т.ч. ПИР) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.21 | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, д.Кобелево (в т.ч. ПИР) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.22 | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п.Шатурторф (в т.ч.ПИР) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.23 | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, д. Маврино (в т.ч.ПИР) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.24 | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, ЦУС "Мир" (в т.ч. ПИР) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.25 | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Шатура, подсобное хозяйство (в т.ч.ПИР) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.26 | Строительство циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от тепловой камеры №5 (ул.Жарова) до тепловой камеры №410 (ул.Спортивная) г.Шатура (в т.ч.ПИР) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 27 463,87 | 0,0 | 27 463,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 25 789,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 1674,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.27 | Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам для многодетных семей по ул.Луговая, ул.Кленовая, ул.Беговая, ул.Тихая (ПИР) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | **Мероприятие**  **02.03.**  Реализация проектов государственно-частного партнёрства в сфере  теплоснабжения | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ,  Гарантирующая организация в сфере теплоснабжения | Модерниация объектов теплоснабже  ния |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | **Мероприятие**  **02.04.**  Капитальный ремонт,  Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 310 347,05 | 0,0 | 97 185,93 | 213 161,12 | 0,0 | 0,0 | УКХ,  Гарантирующая организация | Модернизация объектов теплоснабже  ния |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 91 354,77 | 213 161,12 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 5 831,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | **Мероприятие**  **02.05**  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения, программ комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Модерни  зация объектов теплосна  бжения |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Основное мероприятие 04.** Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-  Коммунального хозяйства | Итого: | 2022 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Представление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа  Шатура |  |  | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | **Мероприятие 04.01.**  Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ | Итого: | 2022 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | УКХ | Представление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | **Мероприятие 04.02.**  Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | Итого: | 2022 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 05**  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры городских округов | Итого: | 2021-2025 | 916,32 | 4 024,04 | 916,32 | 107,72 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | УКХ | утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 916,32 | 107,72 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | **Мероприятие 05.01.**  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Итого: | 2021-2025 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | УКХ | Утверждение схем теплоснабжения |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | **Мероприятие 05.02.**  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализация схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Итого: | 2021-2025 | 906,39 | 1 906,39 | 906,39 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | УКХ | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 906,39 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | **Мероприятие 05.03.**  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Итого: |  | 9,93 | 1 117,65 | 9,93 | 107,72 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | УКХ | Утверждение программ комплексного развития |
| Средства федерального бюджета | 2021-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура |  |  | 9,93 | 107,72 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Другие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №8

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.6.1. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Всего, в том числе: | 662,0 | 241,0 | 482,0 | 482,0 | 0,0 | 1 867,0 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация Городского округа Шатура | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 662,0 | 241,0 | 482,0 | 482,0 | 0,0 | 1 867,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №9

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.6.4. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа»**

**муниципальной программы Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Основное мероприятие 01:**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле  ния | Итого: | 2021-2023 | 662,0 | 1 867,0 | 662,0 | 241,0 | 482,0 | 482,0 | 0,0 |  | Создание условий для эффективной работы органов мест  ного само-  управления |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Московской области |  |  | 662,0 | 241,0 | 482,0 | 482,00 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюд  жетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Создание административ  ных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ  ных правонаруше  ниях в сфере благоустройства | Итого: | 2021-2023 | 662,0 | 1 867,0 | 662,0 | 241,0 | 482,0 | 482,0 | 0,0 | Финансовое управление |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 662,0 | 241,0 | 482,0 | 482,00 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюд  жетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

».