**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа

 Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

 В соответствии с раздела IV Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2020 №268 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 15.03.2021 № 410, от 26.04.2021 № 870, от 06.10.2021 №2042, от 30.12.2021 №2882, от 04.03.2022 №313, от 04.04.2022 №625, от 19.05.2022 №1019), изложив в новой редакции:

1.1. Паспорт Программы (приложение 1);

1.2. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (приложение 2);

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (приложение 3);

1.4. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение 4);

1.5. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение 5).

2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. главы администрации

 Городского округа П.Н. Андреев

СОГЛАСОВАН:

Начальник отдела строительства управления

строительства и архитектуры администрации

 Городского округа Шатура С.Г. Слепцов

Начальник управления строительства и архитектуры

администрации Городского округа Шатура Е.А. Ермаков

Начальник правового управления

администрации Городского округа Шатура В.Е. Федорова

Начальник финансового управления администрации

Городского округа Шатура М.В. Лаврова

Начальник управления экономического

развития и сельского хозяйства

администрации Городского округа Шатура О.В. Хомюк

Рассылка:

1 экз – дело;

1 экз - управление экономического развития и сельского хозяйства;

1 экз - финансовое управление;

1 экз - правовое управление;

1 экз - управление строительства и архитектуры;

Моисеева Галина Григорьевна

Отдел строительства

Управления строительства

и архитектуры

ведущий эксперт

(849645)209-93

Приложение 1

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы Городского округа Шатура

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Городского округа Шатура объектами социального назначения |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Городского округа Шатура П.Н. Андреев |
| Сроки реализации программы муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма](#sub_1012) 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования»Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | 1088875,82 | 95980,53  | 767122,53 | 213772,76 | 12 000,00 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 939 268,73 | 73499,35 | 682506,87 | 183262,51 | 0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 149 607,09 | 22481,18 | 84615,66 | 30510,25 | 1 2000,00 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

7.1 Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация Городского округа Шатура Московской области | Всего: в том числе: | 65602,88  | 746 608,98 | 201 772,76 | 0,0  | **0,0** | 1013984,62  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 59829,81  | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0  | 0,0 | 923067,27  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 5773,07 | 66634,03 | 18510,25 | 0,0  | 0,0 | 90917,35  |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 | Планируемые результаты выполнения мероприятийПодпрограммы 3 |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования | 2022-2023 годы | Итого | 1013984,62  | 65602,88  | 746 608,98 | 201 772,76 | 0,0 | 0,0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области  | 923067,27  | 59829,81  | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 90917,35  | 5773,07 | 66634,03 | 18510,25 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1111 | Мероприятие 02.04Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств местного бюджета\*\*   | 2022-2023 годы | Итого | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Городского Шатура | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2111 | Мероприятие 02.06.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета\*\* | 20222023 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |  |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 02.10Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(Общеобразовательная школа на 1100 мест) | 20222023 годы | Итого | 1013884,62  | 65602,88  | 746508,98 | 201 772,76 | 0,0 | 0,0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения – единиц.В том числе: 2021 год – 0; 2022 год – 0; 2023 год – 1;2024 год – 0. |
| Средства федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области  | 923067,27  | 59829,81  | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 90817,35  | 5773,07 | 66534,03 | 18510,25 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 02.11. Капитальные вложения в объекты общего образования (Школа Рошаль 825 мест).  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования– 0 единица. В том числе: 2021 год – 0;2022 год – 0; 2023 год – 0; 2024 год – 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | 2021-2025 год | Итого | 1013984,62  | 65 602,88  | 746 608,98 | 201 772,76 | 0,0 | 0,0 |  | . |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 923067,27  | 59 829,81  | 679 974,95 | 183 262,51 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 90917,35  | 5773,07 | 66 634,03 | 18510,25 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы Городского округа Шатура

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

Ответственный за выполнение мероприятия – Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования / адрес объекта (наименование объекта) 1 | Мощность/прирост мощности объекта строительства, место | Виды работ в соотвествии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022г. (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование, (тыс. рублей) | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: г. Шатура, микрорайон 5, владение 16 (ПИР и строительство) | 1100 | СМР | 31.03.2016-01.08.2023 | 01.09.2023 | 1609575,92 | 664049,36 | Итого: | 1002984,62 | 64453,41 | 739202,90 | 199328,31 | 0,00 | 1011129,44 |
| 0 | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 589275,25 | Средства бюджета Московской области | 913051,81 | 58781,49 | 673228,01 | 181042,31 | 0,00 |  |
| 74774,11 | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 89932,81 | 5671,92 | 65974,89 | 18286,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  |  | Итого: | 11000,00 | 1149,47 | 7406,08 | 2444,45 | 0 |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 10015,46 | 1048,32 | 6746,94 | 2220,20 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 984,54 | 101,15 | 659,14 | 224,25 | 0 |  |
|  |  | Всего по мероприятию | 664049,36 | Всего | 1013984,62  | 65602,88  | 746608,98 | 201 772,76 | 0,00 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 923067,27  | 59829,81  | 679974,95 | 183 262,51 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 90917,35  | 5773,07 | 66634,03 | 18510,25 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т. ч. по годам реализации: |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| -вводных |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| -открываемых |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 9. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа»

9.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая программа»

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация Городского округа Шатура Московской области | Всего: в том числе: | 16666,59 | 17956,05 | 12000,00 | 12000,00 | 0,0 | 58622,64 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 16666,59 | 17956,05 | 12000,00 | 12000,00 | 0,0 | 58622,64 |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс.руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 | Планируемые результаты выполнения мероприятийПодпрограммы 3 |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 20212025 год | Итого | 58622,64 | 16666,59 | 17956,05 | 12000,00 | 12000,00 | **0,0** | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |
| Средства федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 58622,64 | 16666,59 | 17956,05 | 12000,00 | 12000,00 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие 1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2021-2025 год | **Итого** | 58622,64 | 16666,59 | 17956,05 | 12000,00 | 12000,00 | **0,0** | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского Шатура | 58622,64 | 16666,59 | 17956,05 | 12000,00 | 12000,00 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |