**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком принятия разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура, утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура от 06.12.2022 №2910

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022№ 2445 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы», утвердив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Деревягина И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городского округа Андреева П.Н.

Глава Городского округа Шатура А.В. Артюхин

Приложение к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт

Муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

Городского округа Шатура Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Городского округа Шатура Андреев П.Н. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Городского округа Шатура | | | | | |
| Цели государственной программы | 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 2. Развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Городского округа Шатура | | | | | |
| 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Администрация Городского округа Шатура | | | | | |
| 3. Обеспечивающая подпрограмма | Администрация Городского округа Шатура | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма обеспечивает реализацию общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования, совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 2. Подпрограмма обеспечивает повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Шатурского Городского округа, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности | | | | | |
| 3. Подпрограмма обеспечивает организацию деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения муниципального задания (заказа), технического обеспечения организации деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 3904,00 | 751,00 | 1017,00 | 2136,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 262551,21 | 80011,69 | 80154,69 | 80364,59 | 11010,12 | 11010,12 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 266455,21 | 80762,69 | 81171,69 | 82500,59 | 11010,12 | 11010,12 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**2.1. Основные проблемы в сфере цифровой экономики муниципального образования Московской области**

В результате проведенного независимого исследования по оценке деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления были выявлены основные проблемы и базовые характеристики данной сферы по Московской области:

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг составило 11,02 минуты;

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составил - 76%.

Подпрограмма I (приложение № 1 к Программе) предусматривает организацию деятельности до конца 2027 года Муниципального автономного учреждения Городского округа Шатура «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Следующим направлением, рассмотренным в муниципальной программе "Цифровое муниципальное образование" на 2023-2027 гг., является развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в округе.

Более 90% муниципальных услуг, в настоящее время, предоставляется в электронной форме. Требуют решения следующие проблемные вопросы, влияющие на качество государственных и муниципальных услуг:

- привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг;

- недостаточно широкое применение ИКТ для информационного межведомственного взаимодействия ОГВ и ОМСУ Московской области и информирования граждан при предоставлении государственных услуг.

Несмотря на начатый процесс записи в дошкольные, школьные образовательные учреждения в электронной форме, необходимо в ближайшее время сократить очереди, осуществлять оптимальное распределение мест в дошкольные учреждения и школы, выбор мест строительства новых дошкольных учреждений и школ в зависимости от реальных потребностей граждан.

Основными приоритетными направлениями в сфере развития ИКТ на период до 2027 г. являются:

- внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;

- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие с ОГВ Московской области, населением и организациями.

**2.2. Прогноз развития инструментов цифровой экономики в муниципальном образовании Московской области с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем**

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере государственного и муниципального управления Московской области. В целом в сфере государственного и муниципального управления происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче муниципальных данных, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

- развитие системы центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление органам государственной власти и местного самоуправления доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных на условиях и позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению и обработке данных;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей органов государственной власти и местного самоуправления;

- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности органов государственной власти и органов самоуправления в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.

Развитию сферы цифровой экономики Московской области, в том числе ШатурскогоГородского округа, сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:

- сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

- риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

- наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Направлению информационной безопасности соответствует достижение состояния защищенности в Московской области от внутренних и внешних информационных угроз в условиях цифровой экономики, что предполагает:

- обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на всех уровнях информационного пространства.

Концепция решения проблем в сфере местного самоуправления, в условиях цифровой экономики основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2023 по 2027 год муниципальной программы "Цифровое образование", которая включает подпрограммы, направленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем в сфере совершенствования системы оказания государственных муниципальных услуг и внедрение цифровых технологий.

Программный сценарий развития сферы муниципального управления отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, по совершенствованию системы муниципального управления Московской области и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2027 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу выйти на запланированные результаты развития и решение проблем в сфере муниципального управления в условиях цифровой экономики.

Целевые показатели

Муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

Городского округа Шатура Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=EFA7433606FE9FCEFC1A44A32CB9FA581C682FBF91C6F8E3ACA69C2139E68F4660055D277CA02E44F710FFD50Fs31EF)) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | отраслевой | процент | 99,23 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | МФЦ Шатура | 1.01.02;  1.02.01 |
| 2. Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» | 2.01.04 |
| 3 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект «Цифровое государственное управление» | процент | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» | 2.03.01 |
| 4 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный показатель, отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» | 2.02.01 |
| 5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» | 2.02.01 |
| 6 | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетныйпоказатель,Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 2.03.02 |
| 7 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетныйпоказатель,Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Сектор рекламы и муниципальных услуг администрации Городского округа Шатура | 2.03.02 |
| 8 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный показатель, региональный проект « Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96 | 96,2 | Сектор рекламы и муниципальных услуг администрации Городского округа Шатура | 2.03.02 |
| 9 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный показатель, Рейтинг-45 | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» | 2.03.02 |
| 10 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Приоритетный показатель, Рейтинг-45 | процент | 87,2 | 87,3 | 87,5 | 87,7 | 87,8 | 87,9 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | 2.01.01 |
| 11 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный показатель, Региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Управление образования администрации Городского округа Шатура | 2.05.01 |

Методика

расчета значений целевых показателей муниципальной программы

«Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.  Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:  , где  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг за отчетный период;  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг за месяц;  м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).  Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц определяется по следующей формуле:  , где:  – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;  – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.  Базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» определено по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел за период с января по октябрь года, предшествующего началу реализации программы.  Значение базового показателя определено по следующей формуле:  , где  – базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся значением года предшествующего году реализации программы;  п – количество месяцев, по которым учтены данные за 2022 год, равное 10.  Значение базового показателя – 99,23 | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел. | Ежеквартально, ежегодно. |
| 2 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно. |
| 3 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно. |
| 4 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно. |
| 5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно. |
| 6 | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | где:  – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;  R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;  К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.  Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.  В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:  - документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);  - вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.  Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):  - запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;  - документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";  - документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно. |
| 7 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно. |
| 8 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | где:  – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;  R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;  К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно. |
| 9 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | где:  – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;  Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается  с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).  Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков  и нарушения срока предоставления ответа.  Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:  - коэффициент х3 – факты по аварийным темам;  - коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;  - коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально, ежегодно. |
| 10 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | где:  КД – общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) в городском округе за исключением МКД, которые не учитываются при расчете показателя.  КД1 – количество МКД в городском округе, в которых присутствуют не менее 2-х провайдеров.  Кпо – общее количество коттеджных поселков в городском округе.  Кпо1 – количество коттеджных поселков в городском округе, имеющих широкополосный доступ в Интернет.  Кво – общее количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел.  Кво1 – количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел., имеющих широкополосный доступ в Интернет.  t –количество видов муниципальных образований (слагаемых), используемых при расчете. При отсутствии КД / Кпо / Кво составляющей в городском округе соответствующие переменные не учитываются в формуле, при этом расчет производится с использованием t, соответствующего количеству переменных.  При расчете не учитываются:  - в части МКД – аварийные дома, подлежащие сносу, общежития, блокированной застройки, а также малоэтажные дома, в которых менее 20 квартир;  - в части коттеджных поселков и сельских населенных пунктов – поселки, не имеющие проводной доступ к сети Интернет. | Источником информации являются данные системы АИС ГЖИ раздел «Поставщики услуг и ресурсов» (данные муниципальных образований Московской области, АИС ГЖИ, ГАСУ) | Ежеквартально, ежегодно. |
| 11 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | где:  n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;  R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);  K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно. |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы X | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 01 | 01.01 | Количество выплат стимулирующего характера | Единица | Фактическое количество выплат |
| 2 | 1 | 02 | 02.01 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | Единица | Фактическое количество программно-технических комплексов |
| 3 | 2 | 01 | 01 | Обеспеченность доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | Процент | Доступность для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет |
| 4 | 2 | 01 | 02 | Обеспеченность ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | Процент | ОМСУ муниципального образования Московской области обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи |
| 5 | 2 | 01 | 03 | Подключение объектов ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | Единица | Количество подключенных объектов ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней (единиц) |
| 6 | 2 | 01 | 04 | Рабочие места обеспечены необходимым компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Единица | Количество рабочих мест, обеспеченны необходимым компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |
| 7 | 2 | 01 | 05 | Обеспеченность организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | Процент | Организации начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 8 | 2 | 02 | 01 | Приобретение средств защиты информации | Единица | Количество приобретенных средств защиты информации |
| 9 | 2 | 03 | 01 | Приобретение программных продуктов | Единица | Количество приобретенных программных продуктов |
| 10 | 2 | 03 | 02 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Единица | Количество информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области |
| 11 | 2 | 03 | 03 | Оформление подписок на сервисы, необходимые в работе ОМСУ | Единица | Количество оформленных подписок на сервисы, необходимые в работе ОМСУ |
| 12 | 2 | 04 | 01 | Обеспеченность муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | Процент | Муниципальных учреждений культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
| 13 | 2 | Е4 | 05 | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды определяется согласно распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов  Периодичность представления – ежеквартально |
| 14 | 2 | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотренных мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов  Периодичность представления – ежеквартально. |

Перечень мероприятий подпрограммы I «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения меро­приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Шатура, МФЦ Шатура |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Шатура, МФЦ Шатура |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Количество выплат стимулирующего характера, единица  (наименование результата выполнения мероприятия; ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 | I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 2397,00 | 799,00 | | | | | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Шатура, МФЦ Шатура |
| Средства бюджета Московской области | 2097,00 | 751,00 | | | | | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 300,00 | 48,00 | | | | | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 2397,00 | 799,00 | | | | | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Шатура, МФЦ Шатура |
| Средства бюджета Московской области | 2097,00 | 751,00 | | | | | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 300,00 | 48,00 | | | | | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка, единица  (наименование результата выполнения мероприятия; ед. измерения) | Х | Х | 1 | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Итого по подпрограмме | | Итого | 2397,00 | 799,00 | | | | | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средств бюджета Московской области | 2097,00 | 751,00 | | | | | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средств бюджета Городского округа Шатура | 300,00 | 48,00 | | | | | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

муниципального образования Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования погодам, (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 30042,35 | 6008,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6008,47 | 6008,47 | 6008,47 | 6008,47 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 30042,35 | 6008,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6008,47 | 6008,47 | 6008,47 | 6008,47 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспеченность доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет (%)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | | | | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | II | | | | | | | | III | | | | IV | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 5786,5 | 1157,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1157,3 | 1157,3 | 1157,3 | 1157,3 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 5786,5 | 1157,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1157,3 | 1157,3 | 1157,3 | 1157,3 |
| **Обеспеченность ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (%)** |  |  | Всего:. | Итого 2023г. | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | III | | | IV | | | | | | |
| 100 | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 7666,5 | 1533,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1533,3 | 1533,3 | 1533,3 | 1533,3 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 7666,5 | 1533,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1533,3 | 1533,3 | 1533,3 | 1533,3 |
| **Подключение объектов ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней (единиц)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | | | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | | II | | | | | | III | | | | IV | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 16589,5 | 3317,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3317,87 | 3317,87 | 3317,87 | 3317,87 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 16589,5 | 3317,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3317,87 | 3317,87 | 3317,87 | 3317,87 |
| **Количество рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области (единиц)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | |
| 264 | 264 | | | | | | 264 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспеченность организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета (%)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | | | | | II | | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | |
| 100 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 8686,4 | 1737,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1737,28 | 1737,28 | 1737,28 | 1737,28 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 8686,4 | 1737,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1737,28 | 1737,28 | 1737,28 | 1737,28 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 8686,4 | 1737,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1737,28 | 1737,28 | 1737,28 | 1737,28 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 8686,4 | 1737,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1737,28 | 1737,28 | 1737,28 | 1737,28 |
| **Приобретение средств защиты информации(единиц)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | | | | |
| 570 | 150 | | | - | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | 120 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 03 Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 7186,35 | 1437,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1437,27 | 1437,27 | 1437,27 | 1437,27 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 7186,35 | 1437,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1437,27 | 1437,27 | 1437,27 | 1437,27 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 5395,00 | 1079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 5395,00 | 1079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| **Приобретение программных продуктов (единиц)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | | | II | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | | |
| 50 | 10 | | | | | - | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | - | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Количество информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (единица)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | | IV | | | | | | | |
| - | - | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 1791,35 | 358,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 358,27 | 358,27 | 358,27 | 358,27 | Отдел информационных технологий МКУ «Центр информационного обеспечения Городского округа Шатура» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 1791,35 | 358,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 358,27 | 358,27 | 358,27 | 358,27 |
| **Оформление подписок на сервисы, необходимые в работе ОМСУ (единица)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | | | IV | | | | | |
| 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 9135,2 | 1827,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1827,10 | 1827,00 | 1827,00 | 1827,00 | Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 9135,2 | 1827,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1827,10 | 1827,00 | 1827,00 | 1827,00 |
| 4.1 | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 9135,2 | 1827,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1827,10 | 1827,00 | 1827,00 | 1827,00 | Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 9135,2 | 1827,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1827,10 | 1827,00 | 1827,00 | 1827,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспеченность муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (%)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | | | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | | | III | | | | | | IV | | |
| 100 | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2147,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 409,00 | 1738,00 | 0 | 0 | Управление образования администрации Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 340,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 275,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1807,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344,00 | 1463,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие E4.04  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единиу)** |  |  | Всего: | Итого 2023г. | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| I | | | | | | | | | | | | | II | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | - | | | - | - | - |
| 5.2 | Мероприятие E4.05  Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2147,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 409,00 | 1738,00 | 0 | 0 | Управление образования администрации Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 340,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 275,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1807,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344,00 | 1463,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц)** |  |  | Всего: | Итого 2023г | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | | | | | | II | | | | | | | | III | | | | | | | | | IV | | | |
| 4 | 4 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | - | - | - | - |

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения меро­приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 206860,71 | 68953,57 | 68953,57 | 68953,57 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Шатура, МФЦ Шатура | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 206860,71 | 68953,57 | 68953,57 | 68953,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 206860,71 | 68953,57 | 68953,57 | 68953,57 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Шатура, МФЦ Шатура | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 206860,71 | 68953,57 | 68953,57 | 68953,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по подпрограмме | | Итого | 206860,71 | 68953,57 | 68953,57 | 68953,57 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средств бюджета Городского округа Шатура | 206860,71 | 68953,57 | 68953,57 | 68953,57 | 0,00 | 0,00 |