24.11.2022

Информация

об основных результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования МАУ «УКС» субсидий на иные цели (с элементами аудита в сфере закупок)»

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Городского округа Шатура на 2022 год в администрации Городского округа Шатура Московской области и муниципальном автономном учреждении Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» проведена проверка законности и эффективности использования МАУ «УКС» субсидий на иные цели (с элементами аудита в сфере закупок).

Общий объем проверенных средств бюджета составил: 38 248,19 тыс. руб.

Общее количество выявленных нарушений составило 59 единиц, сумма нарушений 5 807,36 тыс. руб., из них ущерб бюджету 160,76 тыс. руб.

По результатам проверки установлено:

1. Всего в 2021 году администрацией Городского округа Шатура предоставлено МАУ УКС субсидий на иные цели в размере 38 248,19 тыс. руб. Субсидии использованы в 2021 году в полном объеме путем заключения 77 муниципальных контрактов.

2. В ходе аудита закупок в действиях МАУ «УКС» установлены нарушения законодательства о контрактной системе:

отсутствует распорядительный акт о назначении контрактной службы (контрактного управляющего);

 в отсутствие правовых оснований изменены условия по двум муниципальным контрактам;

не были применены (не в полном объеме применены) меры к недобросовестным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по взысканию неустоек в виде пени на общую сумму 70,39 тыс. руб. в связи с просрочкой исполнения им обязательств, предусмотренных по пяти муниципальным контрактам;

с нарушением сроков произведена оплата по 22 муниципальным контрактам на общую сумму 5 562,36 тыс. руб.

в результате некачественной экспертизы выполненных работ осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ на общую сумму 160,76 тыс. руб.

3. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 10 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Городского округа Шатура Московской области, утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура от 09.03.2021 № 333 контроль за соблюдением получателем субсидий качественных или количественных показателей со стороны Администрации не осуществлялся должным образом.

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей объектов контроля направлены представления об устранении выявленных нарушений и недостатков, в Финансовое управление администрации Городского округа Шатура направлено информационное письмо с предложениями, копии материалов проверки направлены в Шатурскую горпрокуратуру, отчет по результатам контрольного мероприятия направлен Председателю Совета депутатов Городского округа Шатура и главе Городского округа Шатура.