**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА   
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

г.Шатура

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_**

**От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_**

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа

Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.05.2023 № 1152

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2020 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 10.03.2021 № 378, от 26.04.2021 № 869, от 06.10.2021 № 2041, от 30.12.2021 № 2886, от 17.03.2022 № 431, от 13.04.2022 № 711, от 19.05.2022 № 1015, от 02.06.2022 № 1131, от 05.07.2022 № 1394, от 27.07.2022 № 1592, от 07.10.2022 № 2282, от 17.11.2022 № 2685, от 12.12.2022 № 2998, от 16.12.2022 № 3056, от 06.02.2023 № 174, от 06.02.2023 № 176, от 24.03.2023 № 643, от 24.04.2023 № 957, от 03.07.2023 № 1479, утвердив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте администрации Городского округа Шатура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа А.В. Артюхин

СОГЛАСОВАН:

Начальник управления строительства

и архитектуры администрации Городского округа

Шатура С.Г. Слепцов

И.о. начальника правового управления

администрации Городского округа Шатура О.С. Былинкина

Начальник финансового управления администрации

Городского округа Шатура М.В. Лаврова

Начальник управления экономики администрации

Городского округа Шатура Е.Е. Татаринцева

Заместитель главы администрации

Городского округа Шатура Е.А. Ермаков

Первый заместитель главы администрации

Городского округа Шатура П.Н. Андреев

Рассылка:

1 экз – дело;

1 экз - управление экономического развития и сельского хозяйства;

1 экз - финансовое управление;

1 экз - правовое управление;

1 экз - управление строительства и архитектуры;

Моисеева Галина Григорьевна

Отдел строительства

Управления строительства

и архитектуры

ведущий эксперт

(849645)209-93

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Городского округа Шатура

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.Паспорт муниципальной программы Городского округа Шатура

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Городского округа Шатура П.Н. Андреев | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы переселения (ответственный за реализацию муниципальной программы переселения, главный распорядитель бюджетных средств муниципальной программы переселения) | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | Целями государственной программы являются:  а) обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  б) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;  в) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  В ходе реализации государственной программы осуществляются:  качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;  переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы переселения | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,  Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | 2 808 802,55 | 323 585,96 | 1 179 881,78 | 1 305 334,81 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 430 439,92 | 254 018,73 | 466 550,31 | 709 870,88 | 0 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 1 236 322,40 | 50 115,37 | 647 777,20 | 538 429,83 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 142 040,23 | 19 451,86 | 65 554,27 | 57 034,10 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья | кв.м | 1424,10 | 7063,98 | 24 066,08 | 0 | 0 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 71 | 461 | 1444 | 0 | 0 |

**2. Общая характеристика текущего состояния жилищного фонда**

Одним из приоритетов деятельности администрации Городского округа Шатура является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 01.12.2023 в Городском округе Шатура площадь аварийного жилищного фонда составляет 133 143,55 кв. метров. Площадь аварийного жилищного фонда, признанная таковым до 1 января 2017 года составляет – 28 078,56 кв. м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), за счет средств бюджета Московской области и бюджета Городского округа Шатура. Площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, включенного в муниципальную программу – 4 350,1 кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств бюджета Московской области и бюджета Городского округа Шатура.

Аварийный жилищный фонд имеет большую степень износа. Проведение капитального ремонта нецелесообразно из-за близкого к исчерпанию эксплуатационного ресурса конструкций таких жилых домов. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу для проживания в нем граждан и подлежит расселению и сносу. Кроме того, такой фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры.

Проживающие в аварийном жилищном фонде граждане не имеют возможности самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям.

Муниципальная программа Городского округа Шатура разработана в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» и признана обеспечить реализацию права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

**Критерии очередности участия в государственной программе муниципальных образований Московской области**

Очередность участия в Подпрограммах 1 и 2 определена на основании пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) исходя из запланированных объемов финансирования программных мероприятий, выбранных способов реализации мероприятий по переселению граждан с учетом степени готовности земельных участков под строительство домов и наличия инфраструктуры.

Ранее включенные в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и в целях расселения которых уже заключены контракты, включены в Подпрограмму 1 на тех же условиях.

**Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение**

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, определяются соглашением с собственником жилого помещения в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом размер возмещения за жилое помещение определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации может дополнительно предоставляться субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма. Порядок предоставления гражданам субсидий в рамках реализации муниципальной программы утвержден постановлением Правительства Московской области от 17.12.2021 № 1361/43 «Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений».

О**боснование объема средств на реализацию муниципальной программы переселения с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.**

1. Способы переселения и объем средств на реализацию Подпрограммы 1 муниципальной программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с п. 4.3. «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения» Подпрограммы 1.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Подпрограммы 1 не допускаются.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 1 являются средства Фонда, средства бюджета Московской области и средства бюджета Городского округа Шатура.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную государственной программой, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета Городского округа Шатура.

Средства на строительство (ПИР, СМР) жилых помещений по Подпрограмме 1 расходуются в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов. На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 муниципальное образование может выделять дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетных источников.

2. Объем средств на реализацию Подпрограммы 2 муниципальной программы определен в соответствии с Государственной программой “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Источники финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 2: финансирование осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Городского округа Шатура в пределах средств, предусмотренных основными мероприятиями F3 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Муниципальное образование вправе направлять на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 дополнительные средства из местного бюджета и внебюджетных источников.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

1) Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом:

а) граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости. Дополнительно может предоставляться субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма;

б) граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

2) В случае, если гражданин одновременно состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении и занимает по договору социального найма жилое помещение, которое признано аварийным и подлежащим сносу, такому гражданину муниципальное образование может предоставить жилое помещение по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления муниципальных образований Московской области для категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, при условии, что площадь такого предоставляемого жилого помещения будет большей, чем площадь жилого помещения, предоставляемого в связи с признанием жилого помещения аварийным и подлежащим сносу.

3. В случае невозможности приобретения (строительства) жилого помещения площади равного расселяемой, общая площадь жилого помещения может превышать установленную норму предоставления. При этом превышение стоимости общей площади приобретаемого (построенного) жилого помещения над объемом финансирования, запланированным на реализацию мероприятий программы в разрезе аварийных многоквартирных домов, подлежит оплате в пределах средств бюджета Городского округ Шатура, предусмотренных на расселение из аварийного жилищного фонда, и учитывается при расчете объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования Московской области в соответствии с Законом о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Превышение стоимости общей площади жилого помещения, в том числе при предоставлении субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение (строительство) других жилых помещений, связанное с превышением стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, общей площади жилья по Московской области, установленной государственной программой, подлежит оплате за счет средств бюджета Городского округа Шатура

5. Превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с превышением стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области приобретаемых жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра в многоквартирных домах, построенных с использованием энергоэффективной технологии, подлежит оплате за счет средств бюджета Городского округа Шатура. области.

6. В случае, когда в целях реализации муниципальной программы приобретаются жилые помещения большей площади, чем расселяемые жилые помещения в аварийных домах, стоимость 1 квадратного метра площади жилых помещений, приобретаемых по итогам проведенных конкурентных процедур, не подлежит корректировке (уменьшению). В этом случае уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Московской области не подлежит корректировке (уменьшению).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

а) приобретение жилых помещений, в том числе:

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

у лиц, не являющихся застройщиком, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию;

б) строительство многоквартирных домов;

в) выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также предоставление субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение (строительство) других жилых помещений;

г) договорами о развитии застроенной территории, инвестиционными контрактами и (или) переселение в свободный жилищный фонд.

7. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация Городского округа Шатура при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий государственной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдать требования, представленные в методических рекомендациях № 817/пр.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в государственную программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденную государственной программой.

Объем финансирования на реализацию государственной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в государственную программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденную государственной программой.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденную государственной программой, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области (далее – местные бюджеты).

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается по соглашению сторон и на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Увеличение стоимости заключенных контрактов производится по результатам проведенной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Финансирование данного увеличения производится в соответствии с условиями предоставления субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда государственной программы.

При предоставлении субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расходы, связанные с увеличением общей площади жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расселяемом в рамках реализации мероприятий государственной программы, до 33,5 кв. м подлежат оплате за счет средств бюджета Городского округа Шатура.

Средства на строительство жилых помещений расходуются участниками программы в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Муниципальный заказчик программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

».

**Объем долевого финансирования за счет средств Московской области и (или) средств бюджета Городского округа Шатура на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанный в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств Московской области из федерального бюджета, а также предельными уровнями софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, установленными на очередной финансовый год и плановый период, на весь период действия программы в разбивке по ее этапам**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации и г. Байконура из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации и г. Байконуру на 2020 - 2024 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации № 2468-р) предельный объем финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда составляет не более 75%. Остальная часть подлежит софинансированию за счет средств бюджета Московской области, бюджета Городского округа Шатура и не может составлять менее 25%.

Уровень долевого финансирования за счет средств Московской области и средств бюджета Городского округа Шатура установлен распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий год и плановый период.

Объем долевого финансирования за счет средств Московской области и средств бюджета Городского округа Шатура на реализацию Подпрограммы 1 представлен в разделе 17. «Расчет объема финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы"».

Показатели реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы \* | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы |  | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, | Отраслевой показатель | квадратный метр | - | 1271,70 | 3944,28 | 17751,68 | 0 | 0 | F3.01, F3.02, F3.03, F3.04, F3.05, F3.06, F3.07, F3.08, F3.09 |
| 2 | Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | человек | - | 65 | 292 | 1058 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | |
| 2.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | квадратный метр | - | 152,40 | 2958,5 | 2125,50 | 0 | 0 | F3.02 |
| 2.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | человек | - | 6 | 162 | 127 | 0 | 0 |
| 2.7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Отраслевой показатель | квадратный метр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе | Отраслевой показатель | человек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | квадратный метр | - | 0 | 161,2 | 4188,90 | 0 | 0 | 02.01 |
| 2.10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | человек | - | 0 | 7 | 259 | 0 | 0 |

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2025 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | квадратный метр | Значение определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Данные органов местного самоуправления в соответствии с формой отчета, утвержденного Соглашением |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | квадратный метр | Значение показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Данные органов местного самоуправления в соответствии с формой отчета, утвержденного Соглашением |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | |
| 2.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым **до 01.01.2017**, переселенных по второй подпрограмме | человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийным **до 01.01.2017** в рамках второй подпрограммы | Данные органов местного самоуправления в соответствии с формой отчета, утвержденного Соглашением |
| 2.2 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | квадратный метр | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года |  |
| 2.4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым **до 01.01.2017,** переселенных по адресной программе | человек | Значение показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» из аварийного жилищного фонда, признанного таковым **до 01.01.2017** | Данные органов местного самоуправления в соответствии с формой отчета, утвержденного Соглашением |
|  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | квадратный метр | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Данные органов местного самоуправления в соответствии с формой отчета, утвержденного Соглашением |
|  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Квадратный метр | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | Данные органов местного самоуправления в соответствии с формой отчета, утвержденного Соглашением |
| 2.5 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым **после 01.01.2017**, переселенных по второй подпрограмме | человек | Значение показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 в рамках второй подпрограммы | Данные органов местного самоуправления в соответствии с формой отчета, утвержденного Соглашением |
| 2.6 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе | человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», признанного таковым после 01.01.2017 | Данные органов местного самоуправления в соответствии с формой отчета, утвержденного Соглашением |

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Городской округ Шатура | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по году | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по году |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг.** | **0** | **0** | 1 424,10 | 7 063,98 | 24 066,08 | **0** | **0** | 32 554,16 | **0** | **0** | 71 | 461 | 1444 | 0 | 0 | 1976 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 0 | 0 | 1271,7 | 3944,28 | 17751,68 | 0 | 0 | 22 967,66 | 0 | 0 | 65 | 292 | 1058 | 0 | 0 | 1415 |
| 1 | Итого по этапу 2019 года | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Итого по этапу 2020 года (2 этап) |  | 0 | 1271,7 |  |  |  |  | 1 271,70 |  | 0 | 65 |  |  |  |  | 65 |
| 3 | Итого по этапу 2021 года (3 этап) |  |  | 0 | 681,7 |  |  |  | 681,70 |  |  | 0 | 78 |  |  |  | 78 |
| 4 | Итого по этапу 2022 года (4 этап) |  |  |  | 3262,58 | 17751,68 |  |  | 21 014,26 |  |  |  | 214 | 1058 |  |  | 1272 |
|  | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 0 | 0 | 152,4 | 3 119,70 | 6 314,40 | 0,00 | 0,00 | 9 586,50 | 0 | 0 | 6 | 169 | 386 | 0 | 0 | 561 |

3. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г, расселяемых по Подпрограмме 1

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Адрес многоквартирного дома | | | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д.50 | | | 1933 | 17.12.2013 | 1953,4 | 143 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. 3 Интернационала, д. 11 | | | 1916 | 14.12.2015 | 181,8 | 8 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. МОГЭС, д. 4 | | | 1932 | 28.08.2015 | 309,10 | 19 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 12/8 | | | 1916 | 15.07.2016 | 105,70 | 6 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 41 | | | 1916 | 12.10.2016 | 155,40 | 14 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Садовая, д. 9 | | | 1959 | 20.12.2016 | 83,90 | 4 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 4 | | | 1924 | 31.12.2014 | 629,30 | 33 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 38 | | | 1927 | 22.12.2014 | 295,40 | 11 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д.39 | | | 1927 | 22.12.2014 | 220,00 | 15 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д.40 | | | 1927 | 22.12.2014 | 182,00 | 11 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д.41 | | | 1927 | 22.12.2014 | 233,60 | 12 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д.42 | | | 1927 | 22.12.2014 | 173,00 | 10 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д.44 | | | 1927 | 22.12.2014 | 292,90 | 14 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д.45 | | | 1927 | 22.12.2014 | 259,80 | 16 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д.46 | | | 1927 | 22.12.2014 | 225,90 | 14 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д.47 | | | 1927 | 22.12.2014 | 218,90 | 10 | 2023 |
| п. Воймежный, д. 1 | | | 1930 | 30.12.2014 | 115,30 | 12 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Вокзальная, д. 6 | | | 1957 | 29,12,2014 | 173,90 | 17 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Заводская, д. 3 | | | 1946 | 29.12.2014 | 335,30 | 32 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Центральная, д. 2 | | | 1958 | 29.12.2014 | 92,10 | 4 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Центральная, д. 14 | | | 1945 | 31.12.2012 | 390,30 | 34 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Центральная, д. 18/5 | | | 1945 | 31.12.2012 | 408,60 | 42 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. 1 Мая, д. 6 | | | 1936 | 30.12.2014 | 500,90 | 37 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 1 | | | 1958 | 31.12.2014 | 204,30 | 8 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 18 | | | 1951 | 31.12.2012 | 609,30 | 36 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 22 | | | 1945 | 30.12.2014 | 614,20 | 44 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 24 | | | 1939 | 31.12.2012 | 615,60 | 32 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Клубная, д. 3 | | | 1965 | 29.12.2014 | 615,60 | 27 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 3 | | | 1937 | 31.12.2014 | 469,00 | 16 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 4/17 | | | 1935 | 31.12.2014 | 384,90 | 18 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 10/7 | | | 1934 | 31.12.2014 | 375,90 | 16 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 12/6 | | | 1936 | 30.12.2014 | 388,00 | 31 | 2023 |
| г. Шатура, пр-кт. Ильича, д. 10 | | | 1950 | 08.09.2016 | 823,32 | 41 | 2023 |
| г. Шатура, мкр. Керва, проезд. Больничный, д. 2 | | | 1930 | 31.08.2015 | 391,20 | 31 | 2023 |
| п. Шатурторф, ул. Красный поселок, д. 8 | | | 1957 | 23.09.2016 | 111,90 | 11 | 2023 |
| г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 4 | | | 1958 | 29.12.2009 | 592,60 | 32 | 2023 |
| г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 6 | | | 1959 | 29.12.2009 | 241,70 | 19 | 2023 |
| г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 12 | | | 1959 | 29.12.2009 | 527,20 | 15 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 14 | | | 1948 | 30.05.2016 | 576,70 | 28 | 2023 |
| г. Шатура, мкр. Керва, проезд. Больничный, д. 4 | | | 1939 | 28.11.2016 | 368,30 | 23 | 2023 |
| г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 8 | | | 1960 | 29.12.2009 | 248,40 | 18 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Долгуша, д. 10 | | | 1924 | 30.12.2014 | 215,40 | 10 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Долгуша, д. 17 | | | 1922 | 02.02.2015 | 154,70 | 10 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Долгуша, д. 27 | | | 1929 | 24.02.2015 | 206,60 | 10 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Долгуша, д. 26 | | | 1923 | 24.02.2015 | 147,30 | 6 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Долгуша, д. 30 | | | 1920 | 24.02.2015 | 207,30 | 12 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Долгуша, д. 31 | | | 1930 | 24.02.2015 | 171,70 | 11 | 2022 |
| г. Шатура, проспект Ильича, д. 74 | | | 1959 | 24.02.2015 | 124,80 | 8 | 2022 |
| г. Шатура, мкр. Керва, Больничный проезд, д. 5 | | | 1928 | 24.02.2015 | 129,50 | 6 | 2022 |
| г. Шатура, ул. Советская, д. 24 | | | 1929 | 03.02.2015 | 216,60 | 3 | 2022 |
| г. Шатура, ул. Клары Цеткин, д. 4/18 | | | 1923 | 03.02.2015 | 177,50 | 8 | 2022 |
| г. Шатура, ул. Малая, д.3 | | | 1929 | 02.02.2015 | 88,50 | 5 | 2022 |
| г. Шатура,ул. Калинина, д.15 | | | 1939 | 31.12.2014 | 40,00 | 5 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Долгуша, д. 37 | | | 1925 | 24.02.2015 | 197,90 | 13 | 2022 |
| г. Шатура, мкр. Керва, ул. Первомайская, д. 6 | | | 1927 | 24.02.2015 | 290,00 | 16 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Долгуша, д. 9 | | | 1927 | 30.12.2014 | 219,00 | 29 | 2022 |
| г. Шатура, пос. Северная грива, д. 33 | | | 1952 | 24.02.2015 | 355,20 | 32 | 2022 |
| г. Шатура, ул. Советская, д. 26 | | | 1929 | 03.02.2015 | 222,84 | 14 | 2022 |
| г. Шатура, ул. Войкова, д. 8/14 | | | 1922 | 06.02.2015 | 187,10 | 11 | 2022 |
| г. Шатура, ул. Нариманова, д. 6/12 | | | 1964 | 03.02.2015 | 120,00 | 12 | 2022 |
| г. Шатура, ул. Московская, д. 22 | | | 1923 | 06.02.2015 | 307,40 | 18 | 2022 |
| г. Шатура, мкр. Керва, ул. Школьная, д. 5 | | | 1949 | 31.12.2014 | 618,70 | 32 | 2022 |
| г. Шатура, мкр. Керва, ул. Школьная, д. 18 | | | 1936 | 31.12.2014 | 502,50 | 33 | 2022 |
| г. Шатура, ул. Дача Винтера, д. 8 | | | 1925 | 29.12.2014 | 72,60 | 16 | 2022 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького д. 25/20 | | | 1946 | 31.12.2012 | 589,80 | 32 | 2022 |
| п. Туголесский Бор, ул. Клубная, д. 6 | | | 1947 | 31.12.2012 | 607,60 | 43 | 2022 |
| п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 5 | | | 1939 | 30.12.2014 | 588,50 | 29 | 2022 |
| п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 3 | | | 1947 | 31.12.2014 | 663,90 | 35 | 2022 |
| Всего подлежит переселению в 2021-2024 гг. | | |  |  | 22967,66 | 1415 |  |
| По государственной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | | |  |  | 22967,66 | 1415 |  |
| 1 | Итого по Городскому округу Шатура |  |  |  | 22967,66 | 1415 |  |

4. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

4.1. Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | | | | |
| Цели и задачи Подпрограммы 1 | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.  Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи Подпрограммы 1:  Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;  переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы 1 | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Городского округа Шатура Московской области | Всего: в том числе: | 66 821,03 | 674 394,36 | 934 780,74 | 0 | 0,0 | 1 675 996,13 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 15 702,81 | 25 523,93 | 373 808,77 | 0 | 0,0 | 415 035,51 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 50 115,37 | 647 777,20 | 538 429,83 | 0 | 0,0 | 1 236 322,40 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 002,85 | 1 093,23 | 22 542,14 | 0 | 0,0 | 24 638,22 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м.) | | | | 1271,70 | 3944,28 | 17751,68 | 0 | 0 | 22967,66 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | | | | 65 | 292 | 1058 | 0 | 0 | 1415 |

4.2. План мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Городской округ Шатура | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего: | в том числе | | всего: | в том числе | | всего: | в том числе: | | | всего: | в том числе: | | всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств бюджета Городского округа Шатура | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 1415 | 593 | 408 | 185 | 22967,66 | 15689,66 | 7278 | 1 626 028 878,06 | 1 207 104 201,72 | 393 789 195,76 | 25 135 480,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 65 | 22 | 19 | 3 | 1271,7 | 1097,1 | 174,6 | 77 624 568,00 | 58 218 426,00 | 18 241 773,48 | 1 164 368,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 78 | 32 | 29 | 3 | 681,7 | 617,9 | 63,8 | 57 237 577,10 | 31 208 226,00 | 24 467 590,03 | 1 561 761,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 1272 | 539 | 360 | 179 | 21014,26 | 16543,062 | 8333,4076 | 1 491 166 732,96 | 1 117 677 549,72 | 351 079 832,25 | 22 409 350,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.3. План реализации мероприятий Подпрограммы 1 по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Городской округ Шатура | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| всего: | в том числе: | | | | всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| выкуп жилых помещений у собственников | | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 22967,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22967,66 | 9231,24 | 134862145 | 13736,42 | 1491166733 | 1953,4 | 134862145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2020-2021 года | 1271,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271,70 | 1271,70 | 77624568,00 | 0 | 0 | 1271,70 | 77624568,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2021-2022 года | 681,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,7 | 681,7 | 57237577,10 | 0 | 0 | 681,7 | 57237577,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2022-2023 года | 21014,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21014,26 | 7277,84 | 0 | 13736,42 | 1491166732,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного года» на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в  году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам\* (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1 |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2021-2025 | Итого | 0 | 281,28 | 0 | 0 | 281,28 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 281,28 | 0 | 0 | 281,28 | 0 | 0 |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 2021-2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2021-2025 | Итого | 0 | 281,28 | 0 | 0 | 281,28 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 281,28 | 0 | 0 | 281,28 | 0 | 0 |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество граждан, расселенных по мероприятию по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений |  |  | Всего | 0 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2021-2025 | Итого | 0 | 1 768 246,85 | 66 821,03 | 674 394,36 | 1 027 031,46 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 415 035,51 | 15 702,81 | 25 523,93 | 373 808,77 | 0 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 1 328 854,40 | 50 115,37 | 647 777,20 | 630 961,83 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 24 356,94 | 1 002,85 | 1 093,23 | 22 260,86 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие F3.02 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020 -2021 | Итого | 0 | 98 970,19 | 66 821,03 | 17 077,38 | 15 071,78 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 23 214,04 | 15 702,81 | 3 989,91 | 3521,32 | 0 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 74 753,30 | 50 115,37 | 13 087,47 | 11 550,46 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 1002,85 | 1002,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по II этапу |  |  | Всего |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | чел. | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие F3.03 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2021-2022 | Итого | 0 | 87 852,79 | 0 | 44 473,01 | 43 379,78 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 43 068,04 | 0 | 21534,02 | 21 534,02 | 0 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 43 691,52 | 0 | 21 845,76 | 21 845,76 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 1093,23 | 0 | 1 093,23 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по III этапу |  |  | Всего | 0 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | чел. | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие F3.09 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по дополнительному IV этапу | 2022-2023 | Итого | 0 | 1 488 891,84 | 0 | 612 843,94 | 876 047,90 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 348 753,43 | 0 | 0 | 348 753,43 | 0 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 1 117 877,55 | 0 | 612 843,94 | 505 033,61 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 22 260,86 | 0 | 0 | 22 260,86 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по IV дополнительному этапу |  |  | Всего | 0 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | чел | 1058 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие F3.08 Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2023 -2024 | Итого | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства управления строительства администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по завершению мероприятий по II дополнительному этапу |  | Всего | 0 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |

5. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московскойобласти»муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2025 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура | | | | | | | | |
| Цели и задачи Подпрограммы 2 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.  Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи Подпрограммы 2:  Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;  Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы 2 | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | Администрация Городского округа Шатура | Всего: в том числе: | 256 764,93 | 505 487,42 | 370 554,07 | 0 | 0 | 1 132 806,42 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 238 315,92 | 441 026,38 | 336 062,11 | 0 | 0 | 1 015 404,41 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 18 449,01 | 64 461,04 | 34 491,96 | 0 | 0 | 117 402,01 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда | | | | 152,40 | 3119,70 | 6314,40 | 0 | 0 | 9586,50 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | | | | 6 | 169 | 386 | 0 | 0 | 561 |

5.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного года» на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в  году, предшествующему году начала реализации госпрограммы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2025 | Итого |  | 564 522,90 | 188 185,05 | 209 010,12 | 167 327,73 | 0 | 0 | Управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 477 540,08 | 172 424,85 | 161 037,58 | 144 077,65 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 86 982,82 | 15 760,20 | 47 972,54 | 23 250,08 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2021-2025 | Итого |  | 562 809,12 | 188 185,05 | 209 010,12 | 165 613 ,95 | 0 | 0 | Управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 477 540,08 | 172 424,85 | 161 037,58 | 144 077,65 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 85 269,04 | 15 760,20 | 47 972,54 | 21 536,30 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 |  |  | Всего |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 259 | - | - | 259 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 | 2021-2025 | Итого |  | 1713,78 | 0 | 0 | 1713,78 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 1713,78 | 0 | 0 | 1713,78 | 0 | 0 |  |
|  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 |  |  | Всего |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие F3 Федеральный проект. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  | Итого |  | 568 283,52 | 68 579,88 | 296 477,30 | 203 226,34 | 0 | 0 | Управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 537 864,33 | 65 891,07 | 279 988,80 | 191 984,46 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 30 419,119 | 2 688,81 | 16 488,50 | 11 241,88 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, расселенного в рамках второй подпрограммы. |  | Итого |  | 542 765,90 | 43 062,26 | 296 477,30 | 203 226,34 | 0 | 0 | Управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 513 683,02 | 41709,76 | 279 988,80 | 191 984,46 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 29 082,88 | 1 352,50 | 16 488,50 | 11 241,88 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 |  |  | Всего |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 112 | - | - | 112 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие F3.03 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» |  | Итого |  | 25 517,62 | 25 517,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 24 181,31 | 24 181,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 1 336,31 | 1 336,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан переселённых из аварийного жилищного фонда признанного аварийным до 2017 года – 0 чел, |  |  | Всего |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 20 | - | 5 | 15 | 0 | 0 |  |

5.2. Адресный перечень аварийных домов, переселяемых по подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». муниципальной программы Городского округа Шатура

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  Адрес многоквартирного дома | | № документа о признании дома  аварийным | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д.7 | | | 168 | 16.10.2017 | 311,60 | 20 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д.9 | | | 167 | 16.10.2017 | 297,60 | 19 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. III Интернационала, д.1 | | | 176 | 30.10.2017 | 433,80 | 20 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д.39 | | | 1927 | 22.12.2014 | 314,20 | 19 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.14 | | | 178 | 30.10.2017 | 475,2 | 28 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. МОГЭС, д.14 | | | 1932 | 28.08.2015 | 180,90 | 16 | 2022 |
| г. Рошаль, ул.3ая Пятилетки д.76 | | | 205 | 30.10.2018 | 26,60 | 5 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Урицкого, д.42 | | | 208 | 30.10.2018 | 411,4 | 14 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Урицкого, д.44 | | | 209 | 30.10.2018 | 324,2 | 23 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Урицкого, д.73 | | | 207 | 30.10.2018 | 322,00 | 18 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Урицкого, д.9 | | | 129/1 | 21.08.2018 | 115,40 | 14 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Урицкого, д.74 | | | 206 | 30.10.2018 | 295,6 | 2 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. 3 Интернационала, д. 11 | | | 1916 | 14.12.2015 | 163,50 | 5 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. МОГЭС, д. 4 | | | 1932 | 28.08.2015 | 43,6 | 1 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 12/8 | | | 1916 | 15.07.2016 | 189,00 | 9 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 41 | | | 1916 | 12.10.2016 | 106,81 | 11 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Садовая, д. 9 | | | 1958 | 20.12.2016 | 73,60 | 2 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 4 | | | 1924 | 17.12.2013 | 665,7 | 27 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 39 | | | 1927 | 22.12.2014 | 293,60 | 2 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 40 | | | 1927 | 22.12.2014 | 134,40 | 5 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 41 | | | 1927 | 22.12.2014 | 40,20 | 1 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 42 | | | 1927 | 22.12.2014 | 71,20 | 7 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 45 | | | 1927 | 22.12.2014 | 40,50 | 3 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 46 | | | 1927 | 22.12.2014 | 68,60 | 2 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 47 | | | 1927 | 22.12.2014 | 39,70 | 12 | 2023 |
| п. Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 19/8 | | | 80 | 30.12.2019 | 542,90 | 27 | 2023 |
| п. Воймежный, д. 1 | | | 1930 | 30.12.2014 | 47,40 | 6 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Вокзальная, д. 6 | | | 1957 | 29.12.2014 | 27,80 | 1 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Центральная, д. 2 | | | 1958 | 29.12.2014 | 61,1 | 3 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Центральная, д. 14 | | | 1945 | 31.12.2012 | 131,1 | 4 | 2023 |
| п. Пустоши, ул. Центральная, д. 18/5 | | | 1945 | 31.12.2012 | 151,30 | 8 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Клубная, д. 3 | | | 1965 | 29.12.2014 | 60,90 | 7 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Лесозаводская, д. 2а | | | 1967 | 30.12.2011 | 66,10 | 7 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Лесозаводская, д. 2б | | | 1989 | 30.12.2011 | 74,30 | 4 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Мира, д. 36 | | | 1964 | 29.12.2014 | 29,40 | 1 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Первомайская, д. 4 | | | 1959 | 31.12.2012 | 117,90 | 7 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Первомайская, д. 6 | | | 1959 | 31.12.2012 | 77,60 | 2 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. 1 Мая, д. 6 | | | 1936 | 30.12.2011 | 113,40 | 9 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 1 | | | 1958 | 30.12.2014 | 83,90 | 3 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 18 | | | 1951 | 31.12.2012 | 37,20 | 1 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 22 | | | 1945 | 30.12.2014 | 34,40 | 2 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 24 | | | 1939 | 31.12.2012 | 45,70 | 1 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Клубная, д. 3 | | | 1936 | 30.12.2014 | 57,40 | 1 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 3 | | | 1937 | 30.12.2014 | 55,10 | 1 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 4/17 | | | 1935 | 30.12.2014 | 124,80 | 7 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 10/7 | | | 1934 | 30.12.2011 | 74,80 | 6 | 2023 |
| г. Шатура, пр-кт. Ильича, д. 10 | | | 1857 | 08.09.2016 | 61 | 1 | 2023 |
| г. Шатура, мкр. Керва, проезд. Больничный, д. 2 | | | 1930 | 31.08.2015 | 46,60 | 1 | 2023 |
| г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 8 | | | 1960 | 29.12.2009 | 31,80 | 2 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. 3ая Пятилетки д. 76 | | | 205 | 30.10.2018 | 36,8 | 4 | 2023 |
| г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 12 | | | 3505 | 29.12.2009 | 73,40 | 3 | 2023 |
| г. Шатура, мкр. Керва, проезд. Больничный, д. 4 | | | 1939 | 28.11.2016 | 89,80 | 5 | 2023 |
| п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 14 | | | 1084 | 30.05.2016 | 74,30 | 5 | 2023 |
| п. Кривандино, ул. Песчаная, д. 37 | | | 548 | 25.03.2022 | 132,20 | 4 | 2023 |
| п. Шатурторф, 12 Поселок, д. 10 | | | 546 | 25.03.2022 | 121,60 | 5 | 2023 |
| п. Бакшеево, ул. Комсомольская, д.19/8 | | | 1164 | 24.07.2019 | 542,9 | 27 | 2023 |
| г. Рошаль, ул. 3ая Пятилетки д. 76 | | | 205 | 30.10.2018 | 10,20 | 1 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 42 | | | 1927 | 22.12.2014 | 40,10 | 17 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 47 | | | 1927 | 22.12.2014 | 33,60 | 12 | 2022 |
| г. Рошаль, ул. III Интернационала, д.1 | | | 176 | 30.10.2017 | 34,70 | 1 | 2022 |
| п. Радовицкий, ул. Клубная, д. 3 | | | 1965 | 29.12.2014 | 325,80 | 21 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Лесозаводская, д. 2а | | | 1967 | 30.12.2011 | 202,50 | 16 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Лесозаводская, д. 2б | | | 1989 | 30.12.2011 | 407,20 | 17 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Мира, д. 36 | | | 1964 | 29.12.2014 | 219,00 | 9 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Первомайская, д. 4 | | | 1959 | 31.12.2012 | 413,50 | 19 | 2023 |
| п. Радовицкий, ул. Первомайская, д. 6 | | | 1959 | 31.12.2012 | 454,00 | 30 | 2023 |
| **Всего подлежит переселению в 2021-2024 гг.** | | | **-** | **-** | **9586,5** | **561** |  |
| По муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Итого по Городскому округу Шатура |  |  |  | **9586,5** | **561** |  |