Приложение 1

к распоряжению Министерства

территориальной политики

Московской области

от 16.10.2023 № 13

 «УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главного управления

территориальной политики

Московской области

от 30.10.2020 № 18

(в редакции распоряжения

Министерства территориальной

политики Московской области

от 16.10.2023 № 13)

 Форма

**ОТЧЕТ**

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Шатура

Наименование проекта Ремонт помещения медицинского кабинета в МБОУ «СОШ №2 г. Рошаль»

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Примечание |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* |  |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 |  |
| 531920 | 500000 | 26600 | 5320 | 425000 | 399500 | 21250 | 4250 | 425000 | 399500 | 21250 | 4250 |  |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Проект реализован своевременно.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: нет

**3**. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 02.10.2023 г.;

**4.** Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 02.11.2023 г.

**5.**  К отчету прилагаются на 2 листах: (*фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие)*.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Живцов Эдуард Николаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа:

Артюхин Алексей Владимирович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «01» декабря 2023 г.

**ФОТО ДО**

** **

**ФОТО ПОСЛЕ**

   