**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О внесении изменений в муниципальную программу

Городского округа Шатура

«Жилище»

на 2023-2027 годы

В соответствии с абз. 3-4 п. 27 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура, утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.05.2023 № 1152

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура «Жилище» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 № 2440, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 № 3082, от 30.03.2023 № 680, от 28.06.2023 № 1449, от 21.12.2023 № 2763, утвердив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Городского округа Шатура Глухову А.С.

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Глава Городского округа А.В. Артюхин

СОГЛАСОВАН:

Первый заместитель главы

Городского округа П.Н. Андреев

Заместитель главы Городского округа А.С. Глухова

Заместитель главы Городского округа Н.А. Федорова

Заместитель главы Городского округа В.М. Косолапов

Начальник управления экономики Е.Е. Татаринцева

Начальник правового управления В.Е. Федорова

Начальник финансового управления М.В. Лаврова

Начальник отдела по учету и

распределению жилой площади А.С. Фадин

Рассылка:

1 экз –дело;

1 экз - управление экономики;

1 экз - финансовое управление;

1 экз - правовое управление;

1 экз - отдел по учету и распределению жилой площади.

Фадин Алексей Сергеевич

отдел по учету и распределению жилой площади

начальник

8(49645)2 -34-35

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**Городского округа Шатура Московской области**

**«Жилище»**

Паспорт

Муниципальной программы

Городского округа Шатура Московской области

«Жилище»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Городского округа Шатура А.С. Глухова | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел по учету и распределению жилой площади администрация Городского округа Шатура | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для ввода 130 тыс. кв. м жилья до 2027 года 2. Улучшение жилищных условий не менее 10 семей ежегодно к 2027 году | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. «Создание условий для жилищного строительства» | Отдел архитектуры и градостроительства | | | | | |
| 2. «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел по учету и распределению жилой площади | | | | | |
| 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел по учету и распределению жилой площади | | | | | |
| 6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | Отдел по учету и распределению жилой площади | | | | | |
| 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | Отдел по учету и распределению жилой площади | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | |  | | --- | | Подпрограмма1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | |
| Подпрограмма 3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| Подпрограмма 6. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет федерального бюджета | | | | | |
| Подпрограмма 7. Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 191472,62823 | 40518,42823 | 66530,20000 | 41425,60000 | 42998,40000 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 10631,59532 | 3332,495320 | 2663,20000 | 2231,80000 | 2404,10000 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | 44340,15285 | 8577,852850 | 15186,30000 | 9501,60000 | 11074,40000 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 246444,37640 | 52428,7764 | 84379,70000 | 53159,00000 | 56476,90000 | 0 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

На 1 января 2022 года в Городском округе Шатура число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 988 семьи.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Цель муниципальной программы.

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Городском округе Шатура.

Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав

муниципальной программы.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 " Создание условий для жилищного строительства ".

Мероприятия Подпрограммы направлены на:

создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства;

строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;

переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства;

обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов;

осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей".

Мероприятия Подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Мероприятия Подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=B0C01D875196C9397E4F3522834021E7FEA8B1A27B1FC5901645B0A0578730F8A74DC243821DE5F127F2B5DECDzDFDM) Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством".

Мероприятия Подпрограммы направлены на:

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0C01D875196C9397E4F342C964021E7FEADB5A2781CC5901645B0A0578730F8A74DC243821DE5F127F2B5DECDzDFDM) от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=B0C01D875196C9397E4F342C964021E7F4AFBEAD7D14989A1E1CBCA250886FFDB25C9A4F8404FBF23AEEB7DCzCFEM) Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=B0C01D875196C9397E4F342C964021E7FEADB5A2781CC5901645B0A0578730F8A74DC243821DE5F127F2B5DECDzDFDM) "О ветеранах" и от 24.11.1995 [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=B0C01D875196C9397E4F342C964021E7FEADB7AE761BC5901645B0A0578730F8A74DC243821DE5F127F2B5DECDzDFDM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0C01D875196C9397E4F342C964021E7FEAFB6A87D19C5901645B0A0578730F8A74DC243821DE5F127F2B5DECDzDFDM) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".

Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей".

Мероприятия Подпрограммы направлены на предоставление семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы.

Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей Городского округа Шатура жильем, его низкая доступность. Также проблемой является нарушение сроков строительства жилых домов, отставание строительства объектов социальной сферы и автодорог ввиду отсутствия средств на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения освоения и развития территорий.

Программа направлена на решение наиболее важных социально-экономических и жилищных вопросов Городского округа Шатура Московской области путем обеспечения жильем молодых семей, улучшения жилищных условий семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель Программы направлена на повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Городском округе Шатура Московской области.

Несмотря на достигнутые результаты по увеличению показателей по вводу жилья, основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей Городского округа жильем, его низкая доступность, наличие аварийного жилищного фонда.

Сохраняется напряженность и в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

В настоящее время особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

К приоритетным направлениям жилищной политики относятся также оказание государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов.

Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.

Основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей Городского округа Шатура Московской области определяют новую стратегию развития жилищной сферы, основанную на следующих приоритетах:

обеспечение комплексной застройки Городского округа Шатура Московской области социальной инфраструктурой;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в Городском округе Шатура Московской области.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Целевые показатели

Муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области

«Жилище»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=EFA7433606FE9FCEFC1A44A32CB9FA581C682FBF91C6F8E3ACA69C2139E68F4660055D277CA02E44F710FFD50Fs31EF)) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1. Создание условий для ввода 130 тыс. кв. м жилья до 2027 года | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке  Эффективности деятельности  высших  должностных лиц (руководителей высших  исполнительных органов  государственной власти)  субъектов  Российской  Федерации и  Деятельности органов  исполнительной власти  субъектов Российской  Федерации» | Кв.м. | 26185 | 26185 | 26185 | 26185 | 26185 | 26185 | Отдел архитектуры и градостроительства | 1.01.01  1.01.02  1.01.03  1.03.03 |
| 2. Улучшение жилищных условий не менее 10 семей ежегодно к 2027 году | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке  Эффективности деятельности  высших  должностных лиц (руководителей высших  исполнительных органов  государственной власти)  субъектов  Российской  Федерации и  Деятельности органов  исполнительной власти  субъектов Российской  Федерации» | семей | 57 | 19 | 24 | 14 | 0 | 0 | Отдел по учету и распределению жилой площади | 2.01.01  3.01.01  6.01.01  6.02.01  6.02.02  6.03.01  7.01.01 |

Методика

расчета значений целевых показателей

муниципальной программы «Жилище»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства» | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства | Кв.м | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (кв. м).  При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования.  К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. | Статистические отчеты Московской области | 1 раз в квартал |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | |
| 2 | [Количество семей, улучшивших жилищные условия](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | семья | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве;  количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) заемных средств;  количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма;  количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях;  количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности на жилое помещение на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива. | Решения органов местного самоуправления, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости. | 1 раз в квартал |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы «Жилище»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01.01 | Объем жилищного строительства | Кв.м | Данные о фактически введенных квадратных метров объектов ИЖС |
| 2 | 1 | 01 | 01.02  01.03 | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | Фактическое количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 3 | 01 | 03 | 03 | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | штук | При расчете значения результата применяются следующие данные:  а) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  б) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |
| 4 | 02 | 01 | 01 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | Значение результата определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей». |
| 5 | 03 | 01 | 01 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году | человек | Значения результата определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном финансовом году, человек | человек | Значения результата определяется данными о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| 6 | 06 | 01 | 01 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | Значение результата определяется данными о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом «О ветеранах». |
| 7 | 06 | 02 | 01 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения результата применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |
| 8 | 06 | 02 | 02 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения результата применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |
| 9 | 06 | 03 | 01 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения результата применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».  Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |
| 10 | 07 | 01 | 01 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | штук | При расчете значения результата применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о реализации Подпрограммы 7. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |

Подпрограмма 1

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Создание условий для жилищного строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития жилищного строительства | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация строительства | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Объем жилищного строительства (кв.м) | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам: | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | | 12 мес |
| 130925 | 26185 | 26185 | 5500 | 13000 | 20500 | | 26185 | 26185 | 26185 | 26185 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| |  | | --- | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (ед) | | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам: | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | | 12 мес |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам: | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | | 12 мес |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 03. Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства |  | Итого: | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 249,00000 | 249,00000 | 0 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 03.03 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | 2023-2027 | Итого: | 249,00000 | 249,00000 | 0 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, шт. | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам: | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | | 9 мес | 12 мес |
| 540 | 108 | 108 | 15 | 50 | | 75 | 108 | 108 | 108 | 108 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2023-2027 | Итого: | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Г.о. Шатура | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Подпрограмма 2

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2023-2027 | Итого: | 96438,376400 | 20540,77640 | 30109,7000 | | | | | 21235,00000 | 24552,90000 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 41466,62823 | 8 630,42823 | 12260,20000 | | | | | 9501,600000 | 11074,40000 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 10631,59532 | 3 332,49532 | 2663,20000 | | | | | 2231,800000 | 2404,100000 | 0 |
| Средства бюджета Г.о. Шатура | 44340,15285 | 8 577,85285 | 15186,30000 | | | | | 9501,600000 | 11074,40000 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2023-2027 | Итого: | 96438,376400 | 20540,77640 | 30109,7000 | | | | | 21235,00000 | 24552,90000 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 41466,62823 | 8 630,42823 | 12260,20000 | | | | | 9501,600000 | 11074,40000 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 10631,59532 | 3 332,49532 | 2663,20000 | | | | | 2231,800000 | 2404,100000 | 0 |
| Средства бюджета Г.о. Шатура | 44340,15285 | 8 577,85285 | 15186,30000 | | | | | 9501,600000 | 11074,40000 | 0 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | 12 мес |
| 33 | 8 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| 2 | Итого по подпрограмме 2 | 2023-2027 | Итого: | 96438,376400 | 20540,77640 | 30109,7000 | | | | | 21235,00000 | 24552,90000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 41466,62823 | 8 630,42823 | 12260,20000 | | | | | 9501,600000 | 11074,40000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 10631,59532 | 3 332,49532 | 2663,20000 | | | | | 2231,800000 | 2404,100000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Г.о. Шатура | 44340,15285 | 8 577,85285 | 15186,30000 | | | | | 9501,600000 | 11074,40000 | 0,00000 |

Подпрограмма 3

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого: | 149757,00000 | 31 639,00000 | 54270,00000 | | | | | 31924,00000 | 31924,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 149757,00000 | 31 639,00000 | 54270,00000 | | | | | 31924,00000 | 31924,00000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого: | 149757,00000 | 31 639,00000 | 54270,00000 | | | | | 31924,00000 | 31924,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 149757,00000 | 31 639,00000 | 54270,00000 | | | | | 31924,00000 | 31924,00000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | 12 мес |
| 32 | 11 | 16 | 0 | 6 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном финансовом году, человек | Х | Х | 32 | 11 | 16 | 0 | 6 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | Х |
| 2 | Итого по подпрограмме 3 | 2023-2027 | Итого: | 149757,00000 | 31 639,00000 | 54270,00000 | | | | | 31924,00000 | 31924,00000 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 149757,00000 | 31 639,00000 | 54270,00000 | | | | | 31924,00000 | 31924,00000 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Подпрограмма 6

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | 12 мес |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | 12 мес |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | 12 мес |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого по подпрограмме 6 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Подпрограмма 7

Перечень мероприятий подпрограммы

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Г.о. Шатура | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Г.о. Шатура | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям, штук | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |  |
| 1 кв | 1 полугодие | 9 мес | 12 мес | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Итого по подпрограмме 7 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Г.о. Шатура | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |